OCEON DESENVOLVIMENTO DIGITAL  ·  JUMA-AGRO FERTILIZER LLC

Juma Agro USA

Documento mestre do projeto

Consolidação integral dos quatro documentos auditados do projeto: base institucional e de portfólio, PRD do site americano, pesquisa de mercado e regulatória dos Estados Unidos, e a lista de pedidos ao cliente. Nada foi resumido, cortado ou reinterpretado — o conteúdo original está inteiro, reorganizado por camada de decisão e acrescido de uma camada final de consolidação.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Site institucional e comercial da Juma-Agro Fertilizer LLC (EUA) |
| Escopo da v1 | 3 páginas — Home USA, LP KMEP Ultra, LP Aminosan |
| Entrega prevista | 30/08/2026 |
| Responsável | Oceon Desenvolvimento Digital |
| Cliente | Juma Agro Indústria e Comércio Ltda · Juma-Agro Fertilizer LLC |
| Interlocutores | Rodrigo Henrique Moraes (Coord. Comunicação) · Debora Macias (Marketing) |
| Versão deste documento | 1.0 — compilação de 09/08/2026 |
| Documentos-fonte | PRD-Juma-Agro-USA.md · juma-agro-empresa-e-produtos.md · DEFINICOES-MERCADO-USA.md · PEDIDOS-JUMA.md |

# Como ler este documento

Este documento reúne, em uma peça só, tudo o que os quatro arquivos de trabalho do projeto registram. A ordem não é a ordem em que os arquivos foram escritos — é a ordem em que a informação é usada: primeiro o que a empresa é e vende, depois o que o site precisa ser, depois o que o mercado americano impõe, depois o que falta pedir ao cliente, e por fim a consolidação das pendências, riscos e contradições.

## As cinco partes

| Parte | O que contém | Arquivo de origem | Para quem |
| --- | --- | --- | --- |
| I — A empresa e o portfólio | História, estrutura, contatos, programas institucionais, as 5 linhas, os 13 produtos em detalhe, as 10 culturas com programa fase a fase, resultados de ensaio, fontes citáveis e pontos em aberto. | juma-agro-empresa-e-produtos.md | Copy, design, atendimento |
| II — O produto digital | PRD completo: contexto, objetivo e métricas, decisões travadas, posicionamento, escopo, arquitetura das páginas, geolocalização, design e stack, regulatório, conteúdo pendente, SEO, time e cronograma, critérios de aceite, suposições, riscos e os dois anexos. | PRD-Juma-Agro-USA.md | Time de execução |
| III — Mercado e regulatório nos EUA | Três achados de pesquisa que mudam premissas do PRD, a decisão de mercado que governa todo o resto, a revisão das culturas, os 50 pedidos organizados por decisão destravada, a fila de prioridade e os impactos no PRD. | DEFINICOES-MERCADO-USA.md | Gestão e cliente |
| IV — Pedidos operacionais à Juma | A versão operacional dos pedidos: rótulo americano, regulatório do KMEP, Guaranteed Analysis, dose, ensaios, atendimento do lead, domínio, assets, e o texto pronto do e-mail crítico. | PEDIDOS-JUMA.md | Interlocução com o cliente |
| V — Consolidação | Camada nova, produzida nesta compilação: painel único de pendências cruzando as três listas, matriz de riscos unificada, contradições entre documentos e o que decidir primeiro. | Produzido aqui | Decisão |

## Convenções

Blocos com barra verde são notas de contexto e justificativas — o "por que" por trás de um pedido ou decisão.

Blocos com barra vermelha são alertas: risco regulatório, jurídico ou de prazo.

Blocos com barra âmbar são ressalvas e observações que qualificam um dado.

Números de ensaio aparecem sempre com fonte, local e — quando existe — testemunha, conforme a regra da própria Juma.

Trechos em monoespaçado são nomes de arquivo, rotas, códigos ou tokens técnicos.

Por que há duas listas de pedidos

Duas listas de pedidos convivem neste documento (Partes III e IV) e isso é intencional. A Parte III é a versão estratégica, organizada por decisão que a informação destrava; a Parte IV é a versão operacional, organizada por bloqueio de entrega e com o texto do e-mail pronto. O próprio arquivo de mercado declara que substitui o de pedidos por ser "administrativo demais" — mas a Parte IV contém itens operacionais que a Parte III não repete, como a tabela em branco do Guaranteed Analysis e o rascunho do e-mail. A Parte V cruza as duas em um painel único.

Sumário

O sumário abaixo é um campo automático do Word, já preenchido. Se você editar o documento, selecione tudo (Ctrl+A) e pressione F9 para recalcular os números de página.

Como ler este documento	2

As cinco partes	2

Convenções	2

Sumário executivo	8

O que já está decidido	8

Os cinco pontos que decidem o projeto	8

O que bloqueia a entrega hoje	9

A empresa e o portfólio	10

1. A empresa	11

1.1 Identificação	11

1.2 Endereços	11

1.3 História de origem	11

1.4 Estrutura hoje	11

1.5 Crença declarada	12

1.6 Marcos institucionais	12

1.7 Propósito	12

2. Contatos e canais oficiais	12

2.1 Pessoas de referência	12

2.2 Redes sociais	13

2.3 Materiais audiovisuais	13

3. Programas institucionais	13

3.1 Juma Experience	13

3.2 Boi Gordo	14

3.3 Projeto DESATA	14

3.4 Olho no Alvo	14

4. As cinco linhas de produto	14

5. Os 13 produtos em detalhe	14

5.1 Acorda Cana	14

5.2 Acorda Ultra	15

5.3 Aduban	16

5.4 Aminosan®	16

5.5 FitoFert®	17

5.6 KMEP Ultra®	17

5.7 Linha Redutan®	18

5.8 Linha Revigo®	19

5.9 RevigoPhos® Amino	20

5.10 Revigo® + Milho	20

5.11 Revigo® + Pasto	21

5.12 Supermix®	21

5.13 Revigo® Cobre Ultra	22

6. As 10 culturas atendidas	22

6.1 Soja	22

6.2 Milho	23

6.3 Café	23

6.4 Cana-de-açúcar	24

6.5 Algodão	24

6.6 Feijão	24

6.7 Citros	25

6.8 Batata	25

6.9 Tomate	25

6.10 Pastagem	26

7. Resultados de ensaio consolidados	26

8. Fontes de pesquisa citáveis	27

9. Pontos em aberto	27

O produto digital	28

1. Contexto	29

2. Objetivo e métricas	29

3. Decisões travadas	29

4. Posicionamento	30

4.1 A tese	30

4.2 O mecanismo de credibilidade	30

4.3 Conversões de referência	30

5. Escopo	31

6. Arquitetura das páginas	31

6.1 Home USA	31

6.2 Template de landing page de produto	32

7. Geolocalização e priorização de culturas	32

7.1 Comportamento	33

7.2 Implementação	33

7.3 Riscos e mitigação	33

8. Design e stack	33

8.1 Direção visual	33

8.2 Stack	34

9. Regulatório e compliance	34

9.1 KMEP Ultra e FIFRA	34

9.2 Fertilizantes	35

9.3 Disclaimers obrigatórios	35

10. Conteúdo pendente	35

11. SEO e analytics	36

12. Time e cronograma	36

12.1 Semana 0 — 07 a 09/08 · Fundação	36

12.2 Semana 1 — 10 a 16/08 · Home	36

12.3 Semana 2 — 17 a 23/08 · Home no ar, LPs no Figma	36

12.4 Semana 3 — 24 a 30/08 · LPs e entrega	37

13. Critérios de aceite	37

13.1 Funcional	37

13.2 Conteúdo	37

13.3 Técnico	37

13.4 Verificação	37

14. Suposições a confirmar	38

15. Riscos	38

Anexo A — Tabela estado → ranking de culturas	38

Anexo B — Referência dos produtos	40

KMEP Ultra®	40

Aminosan®	40

Contatos e institucional	40

Mercado e regulatório nos Estados Unidos	41

1. O que a pesquisa revelou	42

Achado 1 — O Aminosan tem a mesma exposição regulatória do KMEP Ultra	42

Achado 2 — A praga-âncora do KMEP Ultra acabou de chegar aos EUA	42

Achado 3 — O citros da Flórida é a pior porta de entrada, apesar de ser a mais próxima	43

2. A decisão que governa todo o resto	43

3. As culturas: o erro de partida	44

3.1 Culturas que estão na lista e não deveriam estar no site USA	44

3.2 Culturas americanas de altíssimo valor que a Juma provavelmente atende e não estão na lista — porque não existem no Brasil em escala	44

4. O que perguntar	45

Bloco A — Estratégia de mercado	45

Bloco B — Culturas e adequação técnica	45

Bloco C — O caso do corn leafhopper	45

Bloco D — Regulatório (reformulado — agora cobre os dois produtos)	46

Bloco E — Prova	46

Bloco F — Economia por acre	46

Bloco G — Canal e comprador	47

Bloco H — Concorrência	47

Bloco I — Assets	47

Bloco J — Domínio e jurídico	48

Bloco K — Próximos produtos	48

5. Prioridade	48

6. Impactos no PRD	48

Anexo — Fontes consultadas (09/08/2026)	49

Pedidos operacionais à Juma	50

Bloco 0 — O pedido que resolve mais de um item	51

Rótulo (label) aprovado nos EUA do KMEP Ultra e do Aminosan, em PDF	51

Bloco 1 — Bloqueia a landing page (pedir imediatamente)	51

1.1 Situação regulatória do KMEP Ultra	51

1.2 Guaranteed Analysis dos dois produtos	52

1.3 Dose e posicionamento em unidades americanas	52

Bloco 2 — Bloqueia seções específicas (até dia 14/08)	52

2.1 Ensaios de Aminosan — a testemunha	52

2.2 Autorização de uso das fontes	53

2.3 Existe algum ensaio conduzido nos Estados Unidos?	53

2.4 Atendimento do lead	53

2.5 Modelo de venda nos EUA	53

2.6 Domínio	53

Bloco 3 — Assets e conteúdo (até dia 18/08)	54

3.1 Fotos de produto com o rótulo americano	54

3.2 Fotos de campo nos Estados Unidos	54

3.3 Identidade da LLC	54

3.4 Depoimentos	54

3.5 Política de privacidade e termos	54

Bloco 4 — Contexto para os próximos produtos	54

Resumo por urgência	55

Anexo — Texto sugerido para o pedido crítico	55

Consolidação	56

1. Painel único de pendências	57

2. Calendário unificado de cobrança	58

3. Matriz de riscos consolidada	59

4. Tensões entre os documentos	60

5. Lacunas de arquitetura abertas pela pesquisa	60

6. Sequência de decisão recomendada	61

7. Glossário	61

8. Índice de referências e fontes	62

8.1 Fontes de ensaio da Juma citáveis	62

8.2 Fontes externas de pesquisa (09/08/2026)	63

8.3 Documentos internos do projeto	63

# Sumário executivo

A Juma Agro é uma indústria brasileira de fertilizantes especiais e aminoácidos, fundada em 1988 em Mogi Guaçu/SP, com laboratório próprio, departamento técnico e quase quatro décadas de ensaios de campo. Em 2026 opera uma filial nos Estados Unidos — a Juma-Agro Fertilizer LLC, em Lakeland, Flórida — e precisa de presença digital própria para esse mercado: três páginas em inglês, com domínio americano, entregues até 30/08/2026.

## O que já está decidido

Objetivo: gerar lead qualificado de produtor ou agrônomo americano, atendido pela LLC da Flórida.

Escopo v1: Home USA, landing page do KMEP Ultra e landing page do Aminosan.

Posicionamento: o agro brasileiro como credencial, não como ressalva. Linha-mestra Proven where the growing season never stops.

Mecanismo de credibilidade: todo número anda com fonte, local e testemunha ao lado — regra que a Juma já pratica desde 1988.

Stack: repositório novo, Next.js + TypeScript + Tailwind, deploy na Vercel, conteúdo em arquivos TS tipados, sem CMS na v1.

Regionalização: mapa dos EUA com reordenação de culturas por geolocalização de IP, sem serviço externo.

## Os cinco pontos que decidem o projeto

| # | Ponto | Situação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Risco FIFRA cobre os dois produtos, não só o KMEP Ultra. A EPA multou a Douglas Plant Health em US$ 437.000 por claims de estimulação de raiz em rótulo. As frases hoje publicadas do Aminosan (faster recovery, acelera a fotossíntese) caem do lado errado da linha traçada pela guidance de 2020. | Bloqueio nº 1. Toda a copy do site entra em revisão regulatória. Não é a Oceon quem decide onde fica a linha. |
| 2 | A praga-âncora do KMEP Ultra acabou de chegar aos EUA. Corn leafhopper confirmado em 185 condados de 16 estados na safra 2025; Nebraska com corn stunt pelo segundo ano seguido. O Brasil convive com a praga há mais de uma década. | Maior diferencial disponível — e perecível. Mas falar disso é falar de controle de praga, que é o gatilho do ponto 1. |
| 3 | A escolha de mercado ainda não foi comunicada pela Juma: volume em row crop ou margem em specialty crop? São dois negócios, com dois sites diferentes, dois compradores e dois CTAs. | Sem isso o design da Home não começa. Pode inclusive derrubar a premissa "lead do produtor" travada no PRD. |
| 4 | As culturas do site USA não podem sair da lista brasileira. Café, cana, feijão e pastagem não traduzem. Amêndoa, morango, uva, folhosas e amendoim — que não existem em escala no Brasil — são exatamente onde o foliar de alto valor se vende nos EUA. | A tabela estado→cultura do Anexo A precisa ser refeita sobre culturas americanas reais. |
| 5 | O citros da Flórida é a pior porta de entrada, apesar de ser a mais próxima. 90% da área com HLB e literatura consolidada de que nutrição foliar aprimorada não é custo-efetiva (BCR médio 0,4). | Lakeland foi provavelmente escolha logística, não de mercado. Confirmar com a Juma antes de escrever qualquer página. |

## O que bloqueia a entrega hoje

| Prioridade | Item | O que trava |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Rótulo americano dos dois produtos, em PDF | Define claims, Guaranteed Analysis, dose e "derived from" — resolve vários pedidos de uma vez |
| Crítico | Definição do mercado-alvo (row crop × specialty crop) | Culturas, mapa, CTA, tom da copy e o design da Home |
| Crítico | Validação regulatória dos claims — dos dois produtos | Toda a copy do site |
| Alto | Testemunha dos ensaios de Aminosan (Taquarivaí e Lavras) | O número mais forte da empresa, hoje impublicável como está |
| Alto | Preço e custo por acre nos EUA | A seção de ROI, que é como o produtor americano decide |
| Alto | Contato comercial da LLC e modelo de venda | Formulário, footer e o próprio CTA |
| Médio | Domínio, DNS e decisão sobre o /en do site brasileiro | Deploy de produção e o conflito de indexação |
| Médio | Fotos de produto com rótulo americano e fotos de campo nos EUA | Hero, seções e a autenticidade do site |

Margem de manobra

A folga real do cronograma é de 1 dia. Qualquer atraso na resposta regulatória ou no design system consome o buffer inteiro. Os dois riscos precisam ser cobrados diariamente, e o caminho crítico é o design — não o código.

PARTE I

# A empresa e o portfólio

Base institucional, as cinco linhas, os treze produtos, as dez culturas e todos os resultados de ensaio documentados.

Origem: juma-agro-empresa-e-produtos.md — documento de referência consolidado, compilado em 07/08/2026 a partir do briefing do cliente, das análises de contexto e da copy aprovada.

Regra de origem do conteúdo

Todo número de resultado aparece junto da fonte do ensaio, conforme a regra da empresa. Nada nesta parte foi estimado ou inferido: o que não estava documentado está marcado na seção final, Pontos em aberto.

# 1. A empresa

## 1.1 Identificação

| Item | Dado |
| --- | --- |
| Razão social | Juma Agro Indústria e Comércio Ltda |
| Ramo | Fertilizantes especiais, nutrição vegetal e aminoácidos |
| Fundação | 1988 |
| Fundador | Julio Matino (tratamento institucional: Sr. Julio Matino) |
| Cidade de origem | Mogi Guaçu, interior de São Paulo |
| Gestão | Familiar. O fundador e os filhos seguem à frente da empresa |
| Propósito | "Juntos alimentamos o mundo" |
| Reputação | 4,9 estrelas no Google Maps (31 avaliações) |

## 1.2 Endereços

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Brasil (sede) | R. Victor Acierini, 2.370, Distrito Industrial, Mogi Guaçu, SP. CEP 13.849-106. |
| Estados Unidos (filial) | Juma-Agro Fertilizer LLC. 3928 Anchuca Drive, Suite 11, Lakeland, FL 33811. |

## 1.3 História de origem

No fim dos anos 80, Julio Matino observava uma contradição no campo paulista: o produtor investia cada vez mais em adubo e colhia aquém do que a lavoura podia dar. O problema, ele percebeu, nem sempre estava na nutrição do solo. Estava no metabolismo da planta, que ninguém tratava.

Dessa observação nasceu o Aminosan, fertilizante foliar à base de aminoácidos de origem vegetal, numa época em que essa conversa soava estranha em revenda. E do Aminosan nasceu a Juma Agro, fundada em 1988 em Mogi Guaçu.

O Aminosan foi criado por Julio Matino antes mesmo da fundação da empresa, e continua sendo o produto mais provado da casa.

## 1.4 Estrutura hoje

Laboratório próprio de controle de qualidade, com controle lote a lote dentro de casa.

Departamento técnico dedicado a fisiologia e nutrição vegetal.

Pesquisa em parceria com a UENP no Projeto DESATA, junto ao NITEC.

Filial na Flórida (Juma-Agro Fertilizer LLC), atendendo o mercado americano.

O fundador recebe pessoalmente os visitantes da Juma Experience.

## 1.5 Crença declarada

O campo é quem aprova os produtos. Antes de qualquer rótulo ir para a embalagem, o resultado passou por ensaio comparado com testemunha. Quando a empresa publica um número, publica junto a fonte. Essa é a regra da casa desde 1988.

## 1.6 Marcos institucionais

| Marco | O que significa para quem planta |
| --- | --- |
| Fundação em 1988 | Quase quatro décadas de campo acumuladas em produto |
| Aminosan há mais de 40 anos | Um foliar que atravessou gerações de produtores e segue em ensaio |
| Laboratório próprio | Controle de qualidade lote a lote, dentro de casa |
| Projeto DESATA (UENP/NITEC) | Pesquisa universitária em tecnologia de aplicação |
| Juma-Agro Fertilizer LLC, Flórida | A mesma tecnologia vendida e validada nos EUA |
| Ensaios com fonte nomeada | DETEC, Rehagro, NITEC/UNESP, JP Agrícola. Qualquer um pode conferir |

## 1.7 Propósito

"Juntos, alimentamos o mundo" resume uma divisão de trabalho: o produtor produz o alimento, a Juma cuida para que cada fase da lavoura renda o que pode render. O resultado dessa parceria se mede em saca, em arroba e em tonelada.

# 2. Contatos e canais oficiais

| Canal | Valor |
| --- | --- |
| WhatsApp principal | +55 (19) 99964-8186 |
| Telefone | (19) 3891-6415 |
| E-mail comercial e marketing | marketing@juma-agro.com.br |
| Domínio | juma-agro.com.br |
| Vagas | https://juma-agro.vagas.solides.com.br/ |

Horário de atendimento: segunda a quinta, 7h30 às 17h15. Sexta, 7h30 às 16h.

## 2.1 Pessoas de referência

| Nome | Papel | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo Henrique Moraes | Coordenador de Comunicação | rodrigo.moraes@juma-agro.com.br · (19) 99667-7445 |
| Debora Macias | Assistente de Marketing, recebe os leads | marketing@juma-agro.com.br |
| Sr. Julio Matino | Fundador, referência institucional | Recebe os visitantes da Juma Experience |

## 2.2 Redes sociais

| Rede | URL |
| --- | --- |
| Instagram | https://www.instagram.com/jumaagro/ |
| TikTok | https://www.tiktok.com/@jumaagro |
| YouTube | https://www.youtube.com/@Juma-Agro30/videos |
| LinkedIn | https://br.linkedin.com/company/juma-agro |
| Facebook | https://www.facebook.com/JumaAgro30/ |

## 2.3 Materiais audiovisuais

Vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=xuDR_M6-0iI

Vídeo de depoimento: https://www.youtube.com/shorts/BueA-5Yj3kQ

# 3. Programas institucionais

## 3.1 Juma Experience

Programa de imersão institucional. Um dia de visita para clientes, parceiros e representantes.

#### Como é o dia, em quatro etapas

1.	Recepção e história. A diretoria recebe o grupo e apresenta a trajetória da empresa numa linha do tempo com fotos de época e vídeo institucional.

2.	A cultura da casa. Como a Juma trabalha, no que acredita e para onde está indo. É a parte em que o propósito "Juntos alimentamos o mundo" deixa de ser frase e vira rotina visível.

3.	Tour pelas áreas. Produção, laboratório de controle de qualidade, comercial, administrativo e logística, em estações, com tempo para perguntas em cada uma.

4.	Conversa com o fundador. O Sr. Julio Matino conta como criou o Aminosan, o que aprendeu em quase quarenta anos de Juma e como enxerga o agro daqui para frente. Costuma ser a parte que os visitantes mais comentam depois.

Para quem é: clientes e produtores que querem conhecer a origem do que aplicam; representantes e revendas que atendem melhor conhecendo a operação por dentro; parceiros e fornecedores em relação de longo prazo. Instituições de ensino também são recebidas, mediante agendamento.

Assinatura oficial do programa: "Quem vive, entende. Quem entende, produz mais."

## 3.2 Boi Gordo

Programa voltado à pecuária, ancorado no Revigo + Pasto. Trata a pastagem como lavoura, com nutrição e manejo por fase, para acelerar a rebrota e sustentar a lotação.

Assinatura oficial do programa: "Mais pasto. Mais arroba. Mais resultado."

## 3.3 Projeto DESATA

Pesquisa em tecnologia de aplicação, em parceria com a UENP e o NITEC (Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas, UNESP), iniciada em 2021.

## 3.4 Olho no Alvo

Programa da empresa registrado no site anterior, ligado a tecnologia de aplicação. O detalhamento não consta no material consolidado (ver Pontos em aberto, seção 9).

# 4. As cinco linhas de produto

A empresa organiza os 13 produtos em cinco linhas, cada uma cobrindo um tipo de decisão do ciclo.

| Linha | Proposta | Produtos |
| --- | --- | --- |
| Arranque inicial | Para a safra começar na frente. Tratamento de sementes e estabelecimento | Acorda Ultra, Acorda Cana, Aduban |
| Nutrição e fisiologia vegetal | Para a planta produzir no potencial. Foliares para cada fase e cada deficiência | Aminosan, FitoFert, Linha Revigo, RevigoPhos Amino, Revigo Cobre Ultra |
| Tecnologia para proteção de cultivos | Para o inseticida render mais | KMEP Ultra |
| Tecnologia de aplicação | Para a calda chegar inteira no alvo | Linha Redutan, Supermix |
| Manejos integrados | Programas prontos, com calendário definido | Revigo + Milho, Revigo + Pasto |

O critério que atravessa as cinco linhas é declarado pela empresa como único: resultado medido em ensaio.

# 5. Os 13 produtos em detalhe

## 5.1 Acorda Cana

O que é: fertilizante organomineral com carbono, nitrogênio, fósforo, potássio e aminoácidos, para brotação uniforme e raiz funda.

Linha: arranque inicial.

Problema que resolve: falha de brotação em cana não se corrige. O espaço vazio no sulco vira perda que acompanha a soqueira corte após corte. Boa parte dessas falhas nasce no início, quando a gema precisa de energia para brotar e enraizar e encontra solo seco, frio ou pobre em estímulo.

Como atua: a formulação combina os nutrientes do arranque com aminoácidos que aceleram a fotossíntese, a absorção e a atividade enzimática da planta jovem. O resultado agronômico é raiz mais desenvolvida, perfilhamento melhor e uma cana que chega ao fechamento com estande completo.

Benefícios: brotação e estande mais uniformes, maior desenvolvimento radicular, melhor aproveitamento do adubo de plantio, mais tolerância aos estresses do ciclo longo.

Modo de uso: aplicação no sulco de plantio, com complemento foliar possível. Entra no programa nutricional do canavial sem mudar o calendário de operações.

Resultado: +6,87 t/ha em colmos e aumento de massa verde ao longo do ciclo, em comparação com testemunha. Fonte: ensaios internos e pesquisas de campo Juma-Agro. O resultado varia com variedade, solo e regime de chuva.

## 5.2 Acorda Ultra

O que é: aminoácidos de origem vegetal com carbono orgânico, para tratamento de sementes, sulco e aplicação foliar.

Linha: arranque inicial.

Problema que resolve: quem caminha pela lavoura em V3 já sabe quanto ela vai dar de trabalho: plantas desencontradas, falhas na linha, raiz rasa onde o solo compactou. Aplicação tardia não conserta arranque ruim, porque o período em que a planta define raiz e vigor já passou.

Como atua: aplicado na semente ou no sulco, entrega aminoácidos prontos no momento em que a plântula mais gasta energia. A germinação sai mais uniforme, o volume de raiz aumenta e a relação entre raiz e parte aérea se equilibra. Uma planta que nasce assim atravessa veranico e frio com menos dano.

Culturas: soja, milho, feijão, algodão, café e hortifrúti (batata, tomate, pimentão).

Modo de uso: tratamento de sementes, sulco de plantio ou foliar nas fases iniciais (V2/V3). Compatível com o tratamento de sementes industrial e on farm; o time técnico orienta a ordem de mistura.

Resultados:

Soja: 64,7 sc/ha contra 58,9 da testemunha. Diferença de 5,8 sc/ha.

Milho: 196,8 sc/ha contra 183,4 da testemunha. Diferença de 13,4 sc/ha.

Fonte: ensaios de campo com avaliação agronômica. Os números são médias de ensaio; em campo variam com clima e manejo.

## 5.3 Aduban

O que é: condicionador biológico do ambiente radicular, aplicado via solo ou fertirrigação. Combina aminoácidos com ácidos húmico e fúlvico.

Linha: arranque inicial.

Problema que resolve: análise de solo em dia, adubação feita conforme recomendação, e a planta amarelando mesmo assim. Acontece porque disponibilidade química não garante absorção: solo biologicamente desequilibrado prende nutriente que a raiz não alcança.

Como atua: os ácidos orgânicos aumentam a disponibilidade dos nutrientes e estimulam a microbiota; os aminoácidos aceleram o metabolismo radicular. A planta passa a encontrar e absorver o que a adubação já colocou no solo.

Culturas: soja, milho, café, feijão, hortifrúti, frutíferas, algodão e pastagens.

Modo de uso: via solo ou fertirrigação, no início do ciclo e nas fases de maior exigência nutricional, incluindo pré e pós-floração.

Resultado: em café, avaliação de campo após 180 dias registrou mais folhas, mais altura, maior diâmetro de caule e melhor formação vegetativa em relação ao controle. Fonte: avaliações técnicas em áreas comerciais monitoradas.

## 5.4 Aminosan®

Carro-chefe da empresa e produto de origem, com mais de 40 anos de mercado.

O que é: fertilizante foliar com aminoácidos livres de origem vegetal, obtidos por fermentação enzimática, com nitrogênio, fósforo e potássio.

Linha: nutrição e fisiologia vegetal.

Problema que resolve: existe um tipo de perda que a análise foliar demora a mostrar, a lavoura que estagnou depois de um estresse. A seca passou, a chuva voltou, e a planta segue travada, gastando energia para reconstruir o metabolismo em vez de crescer. Cada semana nesse estado é desenvolvimento que a safra não recupera.

Como atua: aminoácido pronto poupa trabalho da planta. Em vez de sintetizar cada molécula a partir do nitrogênio do solo, ela usa os aminoácidos do Aminosan direto na fotossíntese, na absorção de nutrientes e na construção de proteína. Na prática, isso aparece como retomada mais rápida depois do estresse, vegetação mais equilibrada e melhor pegamento na fase reprodutiva.

É essa fisiologia, somada a quatro décadas de uso, que mantêm o Aminosan como referência da categoria no Brasil.

Culturas: soja, milho, café, algodão, feijão, citros, tomate e batata.

Modo de uso: aplicação foliar, isolada ou em mistura conforme recomendação técnica, dos estágios iniciais às fases reprodutivas. O posicionamento muda conforme o objetivo: arranque, desenvolvimento ou produção.

Resultados:

Soja em Taquarivaí/SP: +11 e +14 sc/ha. Fonte: ensaio DETEC.

Soja em Lavras/MG: +10 sc/ha. Fonte: avaliação Terras Gerais.

Em campo, os técnicos relatam ainda melhor vigor vegetativo e mais tolerância à seca. São resultados de ensaio; a resposta varia com o estado nutricional da lavoura.

Exposição regulatória nos EUA

As frases de mecanismo deste produto — retomada mais rápida depois do estresse, acelera a fotossíntese e a atividade enzimática, melhor pegamento na fase reprodutiva — são exatamente as construções que a EPA classifica do lado errado da linha FIFRA. Ver Parte III, Achado 1.

## 5.5 FitoFert®

O que é: fertilizante organomineral líquido com carbono orgânico, fósforo e aminoácidos, para as fases reprodutivas.

Linha: nutrição e fisiologia vegetal.

Problema que resolve: a florada carregada de janeiro nem sempre vira a colheita de março. Entre uma e outra existem o abortamento no calor, a vagem que não fixa e o grão que enche pela metade, porque a planta chegou à fase reprodutiva sem energia para sustentar tudo o que armou.

Como atua: o fósforo e o carbono orgânico alimentam a produção de energia, os aminoácidos aceleram a síntese de proteína. Aplicado do pré-florescimento ao enchimento, ajuda a planta a fixar mais flor, segurar mais vagem e dar peso ao grão.

Culturas: soja, feijão, café, citros, alho, cebola e tomate.

Modo de uso: aplicação foliar com boa cobertura. Na soja, o posicionamento típico é antes do florescimento, na formação de vagens e no enchimento.

Resultado: soja em Paragominas/PA, 66,30 sc/ha contra 61,70 da testemunha. Diferença de 4,6 sc/ha, com melhor engalhamento e pegamento observados em campo. Fonte: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento JP Agrícola.

## 5.6 KMEP Ultra®

O que é: potencializador de inseticidas com ação desalojante e efeito nutricional de potássio. Vai sempre em mistura com o defensivo.

Linha: tecnologia para proteção de cultivos.

Problema que resolve: cigarrinha no milho é o exemplo clássico. A aplicação foi bem feita, o produto era bom, e dias depois a praga está lá de novo, porque parte dela nunca entrou em contato com a calda. Reaplicar custa caro e ainda acelera a seleção de resistência.

Como atua: muda o comportamento do alvo. Desaloja o inseto do ponto onde ele se protege e o expõe ao inseticida que já está na calda. Mais contato significa mais controle na mesma aplicação. A formulação ainda entrega potássio com efeito nutricional, então a pulverização que protege também contribui para o enchimento.

Culturas: soja, milho, café, feijão, algodão, citros e tomate.

Modo de uso: via pulverização, sempre em mistura com inseticidas, conforme a pressão de pragas. No milho, o posicionamento típico é entre V4 e V6 e nas aplicações dirigidas ao manejo de cigarrinha.

Resultados:

Milho com manejo de cigarrinha: 231,45 sc/ha contra 222,12 do padrão. Diferença de 9,33 sc/ha.

Café: até 74% de controle de bicho-mineiro.

Fonte: ensaios técnicos Rehagro e áreas experimentais.

Copy bloqueada no projeto USA

Sob a FIFRA, claim de desalojar, expor ou aumentar o controle de praga pode enquadrar o produto como pesticida e exigir registro na EPA. A copy deste produto está bloqueada até validação regulatória, e o resultado de 74% de controle de bicho-mineiro não deve ser usado nos EUA. Plano B pronto: reposicionar pelo eixo nutricional (potássio via foliar). Ver Parte II, §9.

## 5.7 Linha Redutan®

O que é: três formulações para qualidade de aplicação, testadas em túnel de vento pelo NITEC/UNESP.

Linha: tecnologia de aplicação.

Problema que resolve: na conta da aplicação entram o defensivo, o diesel, o operador e a janela de clima. O que não entra na conta é a fração da calda que evapora ou deriva antes de tocar a planta. Essa perda é invisível no dia da operação e aparece depois, como controle abaixo do esperado e reaplicação fora do orçamento.

Como atua: condiciona a calda. Reduz o pH, padroniza o tamanho das gotas e corta a deriva. Gota no tamanho certo resiste à evaporação e deposita onde a barra apontou. Como as formulações carregam NPK, a aplicação que protege também nutre.

As três formulações:

| Produto | Aplicação |
| --- | --- |
| Redutan NPK | O foliar da linha. Combina o efeito nutricional com a melhoria da performance de aplicação |
| Redutan Sili-4 | Focado em padronização de gotas e redução de deriva para o dia a dia |
| Redutan Sili-5 | Versão de maior intensidade, para operações onde deriva é inaceitável: divisas, áreas sensíveis, aplicação aérea |

Culturas: soja, milho, algodão, café e cana-de-açúcar.

Modo de uso: direto no preparo da calda, junto aos defensivos, em qualquer aplicação que exija qualidade. Não altera o calendário nem o equipamento.

Resultado: redução de deriva comprovada em campo e em túnel de vento, com melhor deposição de gotas ao longo da distância de aplicação. Fonte: NITEC, Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (UNESP).

## 5.8 Linha Revigo®

O que é: linha completa de fertilizantes foliares para correção nutricional em todas as fases. Nove formulações, cada uma para uma deficiência específica.

Linha: nutrição e fisiologia vegetal.

Problema que resolve: deficiência nutricional raramente grita. Ela aparece como folha um tom mais pálida, florada um pouco mais fraca, grão um pouco mais leve, e o conjunto desses "um pouco" é a diferença entre a média da região e a média da fazenda. Corrigir exige saber qual nutriente falta e em qual fase ele trava a planta.

Como atua: cada formulação resolve um gargalo fisiológico definido, com alta absorção foliar. O posicionamento sai do diagnóstico: análise foliar, histórico da área e fase da cultura.

As nove fórmulas:

| Produto | Para quê |
| --- | --- |
| Revigo MoL (molibdênio) | Eficiência do nitrogênio e desenvolvimento equilibrado |
| Revigo Mg (magnésio) | Fotossíntese e produção de energia |
| Revigo K (potássio) | Enchimento e qualidade de grãos e frutos |
| Revigo Zn-Plus (zinco + micros) | Crescimento inicial e formação de hormônios |
| Revigo Master (completo) | Macro e micronutrientes em equilíbrio |
| Revigo Nitrogênio Plus | Crescimento vegetativo intenso |
| Revigo Boro-10 | Florescimento, fecundação e menos abortamento |
| Revigo CaB (cálcio + boro) | Parede celular, menos rachaduras, mais qualidade |
| Revigo Mn (manganês) | Ativação enzimática e fotossíntese |

Culturas: soja, milho, café, algodão, cana, pastagens, hortaliças e frutíferas.

Modo de uso: pulverização foliar, isolada ou dentro do programa fase a fase da cultura. O time técnico ajuda a definir qual fórmula entra em cada janela.

Resultado: maior absorção de nutrientes, melhor enchimento e incremento de produtividade registrados em diferentes culturas. Fonte: ensaios de campo e recomendações agronômicas Juma-Agro.

## 5.9 RevigoPhos® Amino

O que é: fertilizante foliar com aminoácidos e diferentes fontes de fósforo, posicionado para os momentos críticos.

Linha: nutrição e fisiologia vegetal.

Problema que resolve: o frio fora de época passou, mas a lavoura ficou parada. Folha sem brilho, crescimento zerado, a planta inteira ocupada em sobreviver. Esperar a retomada natural funciona, só que custa dias de desenvolvimento na janela em que o enchimento se decide.

Como atua: o fósforo entrega energia imediata; os aminoácidos entregam a matéria-prima do metabolismo já pronta. A combinação acelera fotossíntese, respiração e síntese de proteína, encurtando o tempo entre o estresse e a retomada do crescimento.

Culturas: soja, milho, café, feijão, arroz, trigo, citros, hortaliças e frutíferas.

Modo de uso: foliar, nos momentos críticos. Depois de geada, veranico ou estresse hídrico, em planta travada, e nas janelas de pré-florescimento e enchimento.

Resultado: maior velocidade de desenvolvimento, melhor resposta ao estresse e incremento no enchimento. Fonte: ensaios técnicos e recomendações agronômicas Juma-Agro.

## 5.10 Revigo® + Milho

O que é: fertilizante líquido com nitrogênio, fósforo e aminoácidos, com posicionamento definido para o milho. Programa pronto, com calendário fixo.

Linha: manejos integrados.

Problema que resolve: o safrinha trabalha com margem apertada de tempo e de clima. Errar a janela de nutrição em V6, quando a planta define o tamanho da espiga, limita um teto que nenhum manejo posterior levanta. O desafio do produtor raramente é escolher produto; é acertar o momento com a rotina corrida da segunda safra.

Como atua: resolve o problema do momento com um calendário fixo de três aplicações.

| Aplicação | Janela | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1ª | V2/V3 | Arranque |
| 2ª | V6/V7 | Estruturação da planta |
| 3ª | Pré-pendoamento | Definição da produtividade |

Em cada janela, a combinação de nitrogênio, fósforo e aminoácidos sustenta o metabolismo no pico de demanda.

Culturas: milho, principalmente o safrinha. Aplicável também em sorgo e milheto.

Modo de uso: foliar, via solo ou fertirrigação, nas três janelas do programa.

Resultado: melhor desenvolvimento inicial, plantas mais uniformes e com mais massa, incremento produtivo. Fonte: ensaios técnicos e recomendações agronômicas Juma-Agro.

## 5.11 Revigo® + Pasto

O que é: fertilizante líquido para pastagens, do programa Boi Gordo.

Linha: manejos integrados.

Problema que resolve: entre um pastejo e outro existe um tempo de recuperação, e é ele que define a lotação da fazenda. Pasto que demora a rebrotar obriga a reduzir cabeças, comprar suplemento ou abrir área. A degradação raramente vem de uma vez; vem de ciclos de rebrota cada vez mais lentos que ninguém mede.

Como atua: acelera essa recuperação. Nitrogênio e fósforo alimentam o crescimento, os aminoácidos aceleram a fotossíntese e a síntese de proteína da forrageira. A resposta aparece à vista, em velocidade de rebrota, volume de folha e coloração.

Modo de uso: foliar, via solo ou fertirrigação. Posicionamentos típicos: entrada das águas, logo após o pastejo e na recuperação de áreas fracas.

Resultado: aumento de massa verde, plantas mais vigorosas e melhor aproveitamento da área. Fonte: ensaios técnicos e recomendações agronômicas Juma-Agro.

Assinatura do programa: "Mais pasto. Mais arroba. Mais resultado."

Observação para o projeto USA

O modelo deste produto não traduz para os EUA: a área de pastagem americana é imensa, mas o pecuarista praticamente não usa fertilizante foliar. Ver Parte III, seção 3.

## 5.12 Supermix®

O que é: adjuvante de dispersão e homogeneização de calda.

Linha: tecnologia de aplicação.

Problema que resolve: quem já perdeu uma tarde de aplicação aérea com bico entupido por mancozebe sabe o tamanho do prejuízo. Avião no chão, calda decantando no tanque e a janela de clima fechando. Misturas com WG e WP empedram, decantam e entopem, e o custo disso é por hora, não por litro.

Como atua: atua na fluidez e na estabilidade da mistura. Dispersa os formulados sólidos, mantém a calda homogênea durante toda a operação e não interfere na eficácia dos defensivos associados.

Modo de uso: no preparo da calda, junto aos defensivos, em todas as culturas. Vale especialmente em misturas com WG e WP, multissítios como o mancozebe, aplicações aéreas, pulverizações longas e equipamentos com histórico de entupimento.

Resultado: manutenção da eficiência dos tratamentos com melhor qualidade de calda e redução de falhas operacionais. Fonte: ensaios técnicos Juma-Agro.

## 5.13 Revigo® Cobre Ultra

Produto mais recente do catálogo.

O que é: fertilizante foliar com cobre complexado a aminoácidos, para nutrição e indução de resistência.

Linha: nutrição e fisiologia vegetal.

Problema que resolve: cobre é nutriente de absorção difícil. Aplicado na forma errada, fica na superfície da folha e sai na primeira chuva. O produtor repete a aplicação, o custo sobe e a planta segue com a estrutura e a sanidade comprometidas justamente no ano em que o clima e a doença apertam.

Como atua: a complexação com aminoácidos muda a entrega. O cobre entra na planta com mais facilidade e circula melhor nos tecidos. Com o nutriente onde deve estar, a planta fortalece parede celular e metabolismo, o que se traduz em mais resistência a estresses de clima e a pressões de doença.

Culturas: soja, milho, algodão, café, hortifrúti e pastagens.

Modo de uso: nas fases de maior demanda nutricional, em situações de estresse, no manejo preventivo de sanidade e em conjunto com outros fertilizantes e defensivos do programa.

Resultado: melhor desenvolvimento vegetativo, plantas mais equilibradas e ganho de qualidade e produtividade registrados em ensaio. Fonte: ensaios Juma-Agro.

# 6. As 10 culturas atendidas

Algodão · Batata · Café · Cana-de-açúcar · Citros · Feijão · Milho · Pastagem · Soja · Tomate

Para cada cultura a empresa define um programa fase a fase: qual produto entra, em que fase e com que objetivo.

Ressalva para o projeto USA

Esta é uma lista brasileira: reflete o que existe em escala no Brasil, não o que é relevante nos Estados Unidos. A Parte III deste documento demonstra por que ela não pode ser transposta para o site americano — e quais culturas americanas de alto valor faltam nela. Use esta seção como referência de portfólio, não como escopo do site USA.

## 6.1 Soja

Desafio da cultura: a soja perde produtividade em silêncio. O estande desuniforme do plantio vira menos plantas produtivas por metro. O veranico de janeiro trava o desenvolvimento na fase em que a planta arma a produção. No reprodutivo, calor e estresse derrubam flor e vagem já formadas.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio e emergência (V0 a V3) | Acorda Ultra + Aminosan |
| Desenvolvimento vegetativo (V4 em diante) | Aminosan + FitoFert |
| Pré-florada e florescimento (R1 e R2) | RevigoPhos + Aminosan |
| Formação de vagens (R3 a R5) | FitoFert + Aminosan |
| Enchimento de grãos (R5 e R6) | Revigo Nitrogênio Plus + FitoFert |
| Todas as aplicações | Redutan + Supermix |

Prova: Acorda Ultra somou 5,8 sc/ha sobre a testemunha. Aminosan, 10 a 14 sc/ha em avaliações da DETEC (Taquarivaí/SP) e da Terras Gerais (Lavras/MG). FitoFert, 4,6 sc/ha em ensaio da JP Agrícola (Paragominas/PA).

## 6.2 Milho

Desafio da cultura: cultura de janelas curtas. A planta define o potencial da espiga entre V6 e V8, e o que faltar nessa fase nenhuma aplicação posterior devolve. Some a pressão de cigarrinha, que obriga aplicações repetidas, e o clima instável do safrinha.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio (V0 a V2) | Acorda Ultra + Aminosan |
| Fase vegetativa (V3 a V6) | Aminosan + FitoFert |
| Desenvolvimento (V6 a V8) | Revigo Nitrogênio Plus + Aminosan |
| Pré-pendoamento e pendoamento | RevigoPhos + FitoFert |
| Enchimento de grãos | FitoFert + RevigoPhos |
| Todas as aplicações | Redutan |

Prova: Acorda Ultra, 13,4 sc/ha sobre a testemunha em ensaio de campo. KMEP Ultra no manejo de cigarrinha, 9,33 sc/ha sobre o padrão, em ensaio Rehagro. Para o safrinha existe ainda o programa pronto Revigo + Milho.

## 6.3 Café

Desafio da cultura: ciclo longo em que cada fase herda os erros da anterior. Florada desuniforme vira maturação desigual oito meses depois. Chumbinho que cai em novembro é peneira menor em julho. No meio do caminho, seca, calor e bicho-mineiro disputam a energia que a planta precisaria para granar.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Pré-florada | FitoFert + Aminosan |
| Pós-florada | Aminosan + Revigo CaB |
| Chumbinho | Revigo + Revigo Zn-Plus + Aminosan |
| Granação | Revigo Nitrogênio Plus + RevigoPhos Amino + FitoFert |
| Maturação | RevigoPhos Amino + Aminosan + Revigo K |

Prova: KMEP Ultra, até 74% de controle de bicho-mineiro em ensaio Rehagro. Aduban, melhor formação vegetativa registrada em avaliação de campo de 180 dias.

## 6.4 Cana-de-açúcar

Desafio da cultura: a decisão mais cara do canavial acontece nos primeiros trinta dias. Falha de brotação não se corrige, se carrega: o espaço vazio no sulco acompanha a soqueira pelos cinco cortes seguintes. Depois do estande formado, o desafio vira perfilhamento e crescimento, num ciclo longo o bastante para atravessar seca e frio.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio e brotação inicial | Acorda Cana + Aminosan |
| Perfilhamento e desenvolvimento | Aminosan + Revigo Nitrogênio Plus |
| Crescimento vegetativo intenso | Revigo Nitrogênio Plus + FitoFert |
| Todas as aplicações | Redutan |

Prova: Acorda Cana, 6,87 t/ha de colmos sobre a testemunha e mais massa verde ao longo do ciclo, em ensaios de campo.

## 6.5 Algodão

Desafio da cultura: poucas culturas cobram tanto do manejo. Bicudo, lagartas e mosca-branca na entomologia; ramulária e mancha-alvo na fitopatologia; veranico e calor na fisiologia. E ainda abortamento de maçãs na reta final, quando o custo da lavoura já está todo no campo.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio (V0 a V3) | Acorda Ultra + Aminosan |
| Desenvolvimento (V4 em diante) | Aminosan + FitoFert + Revigo |
| Reprodutivo (R1 em diante) | FitoFert + Aminosan + KMEP Ultra |
| Todas as aplicações | Redutan + Supermix |

## 6.6 Feijão

Desafio da cultura: o ciclo curto concentra os riscos. A emergência falhada não tem tempo de compensar, o abortamento floral leva embora a produção em dias, e o enchimento decide o peso do grão numa janela apertada.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio (V0 a V2) | Acorda Ultra + Aminosan |
| Fase vegetativa (V3 e V4) | Aminosan + FitoFert |
| Florescimento (R5 e R6) | Aminosan + RevigoPhos |
| Formação de vagens (R7 e R8) | FitoFert + Revigo Nitrogênio Plus |
| Enchimento de grãos | RevigoPhos + FitoFert |
| Todas as aplicações | Redutan |

## 6.7 Citros

Desafio da cultura: o pomar não tem entressafra de manejo. A florada irregular de um ano compromete a produção do seguinte, a queda de frutos fixados desfaz em semanas o trabalho de meses, e fruto pequeno fora de padrão perde valor na classificação.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Desenvolvimento vegetativo | Aminosan + FitoFert |
| Pré-florada e florada | Aminosan + RevigoPhos |
| Frutificação e fixação | FitoFert + Aminosan |
| Enchimento de frutos | RevigoPhos + FitoFert |
| Todas as aplicações | Redutan |

## 6.8 Batata

Desafio da cultura: produtividade sem padrão comercial é meia vitória, porque o mercado paga por calibre e uniformidade. O caminho passa por brotação uniforme, planta protegida de requeima e pinta-preta, e tuberização bem nutrida, já que enchimento irregular vira o tubérculo fora de medida que a classificação desconta.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio, emergência e arranque | Acorda Ultra + Aminosan |
| Desenvolvimento vegetativo | Aminosan + FitoFert + Revigo |
| Tuberização e enchimento | FitoFert + Aminosan + RevigoPhos |
| Todas as aplicações | Redutan + Supermix |

## 6.9 Tomate

Desafio da cultura: entre o transplante e a colheita, o tomateiro atravessa a fase mais vulnerável de qualquer hortaliça. Muda sensível ao estresse, pressão constante de mosca-branca, traça e requeima, calor que aborta flor e variação que tira o fruto do calibre. Cultura de margem alta e risco alto.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Plantio e pós-transplante | Acorda Ultra + Aminosan |
| Desenvolvimento vegetativo | Aminosan + Aduban |
| Pré-florada e florescimento | RevigoPhos + Aminosan |
| Frutificação e enchimento | FitoFert + Revigo Boro-10 |
| Manutenção produtiva | FitoFert + Aminosan |
| Todas as aplicações | Redutan + Supermix |

## 6.10 Pastagem

Desafio da cultura: a degradação do pasto não acontece de uma vez, acontece em ciclos de rebrota cada vez mais lentos, que ninguém mede até a lotação cair. Quando a conta chega, as opções custam caro: reduzir rebanho, comprar suplemento ou reformar a área.

| Fase | Programa |
| --- | --- |
| Implantação e formação | Acorda Ultra + Aminosan |
| Desenvolvimento inicial | Aminosan + FitoFert |
| Crescimento e perfilhamento | Revigo + Pasto + Aminosan |
| Manutenção e recuperação de áreas | Revigo + Pasto + FitoFert |
| Todas as aplicações | Redutan |

# 7. Resultados de ensaio consolidados

| Produto | Cultura | Resultado | Comparação | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acorda Cana | Cana | +6,87 t/ha em colmos | Contra testemunha | Ensaios internos e pesquisas de campo Juma-Agro |
| Acorda Ultra | Soja | +5,8 sc/ha | 64,7 contra 58,9 | Ensaios de campo com avaliação agronômica |
| Acorda Ultra | Milho | +13,4 sc/ha | 196,8 contra 183,4 | Ensaios de campo com avaliação agronômica |
| Aduban | Café | Mais folhas, altura, diâmetro de caule e formação vegetativa aos 180 dias | Contra controle | Avaliações técnicas em áreas comerciais monitoradas |
| Aminosan | Soja (Taquarivaí/SP) | +11 e +14 sc/ha | Contra testemunha | DETEC |
| Aminosan | Soja (Lavras/MG) | +10 sc/ha | Contra testemunha | Terras Gerais |
| FitoFert | Soja (Paragominas/PA) | +4,6 sc/ha | 66,30 contra 61,70 | Centro de Pesquisa e Desenvolvimento JP Agrícola |
| KMEP Ultra | Milho (cigarrinha) | +9,33 sc/ha | 231,45 contra 222,12 | Rehagro e áreas experimentais |
| KMEP Ultra | Café | Até 74% de controle de bicho-mineiro | Contra padrão | Rehagro |
| Linha Redutan | Aplicação | Redução de deriva e melhor deposição de gotas | Campo e túnel de vento | NITEC/UNESP |

Ressalva que acompanha todo número: são resultados de ensaio. Em campo, variam com clima, solo e manejo.

Uso no site USA

Dois destes resultados não podem ir para o site americano como estão: os de Aminosan aparecem sem testemunha publicada (ver Parte II, §4 e Parte IV, item 2.1) e o de 74% de controle de bicho-mineiro é claim de controle de praga em cultura irrelevante nos EUA (ver Parte II, §9).

# 8. Fontes de pesquisa citáveis

| Fonte | O que valida |
| --- | --- |
| DETEC | Ensaios de soja com Aminosan (Taquarivaí/SP) |
| Terras Gerais | Avaliação de soja com Aminosan (Lavras/MG) |
| Rehagro | Ensaios de KMEP Ultra em milho (cigarrinha) e café (bicho-mineiro) |
| JP Agrícola | Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Ensaio de FitoFert em soja (Paragominas/PA) |
| NITEC/UNESP | Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas. Túnel de vento da Linha Redutan |
| UENP | Parceria acadêmica no Projeto DESATA |
| Ensaios internos Juma-Agro | Acorda Cana, Linha Revigo, RevigoPhos Amino, Revigo + Milho, Revigo + Pasto, Supermix, Revigo Cobre Ultra |

# 9. Pontos em aberto

Itens que constavam como pendentes ou inconsistentes no material de origem. Nenhum foi preenchido por suposição.

1.	Cronologia da empresa e do Aminosan. A empresa foi fundada em 1988, e o Aminosan é descrito como tendo mais de 40 anos de mercado. As duas datas não fecham entre si, já que o produto foi criado antes da fundação. A cronologia exata precisa ser confirmada com Rodrigo Moraes.

2.	Tabela da calculadora de produtividade. A referência completa (produto × cultura × dosagem × ganho médio × fonte) não foi fornecida. É o dado que falta para a calculadora operar com valores reais.

3.	Depoimentos de produtores. Não foram recebidos. Nenhum depoimento consta neste documento porque nenhum real foi fornecido.

4.	Programa Olho no Alvo. Aparece registrado como programa da empresa, sem descrição no material consolidado.

5.	Revigo CoMoNi. Esse nome aparece na listagem da linha de nutrição, mas não consta entre as nove fórmulas documentadas da Linha Revigo. Convém confirmar se é uma décima fórmula, um nome comercial alternativo ou um registro desatualizado.

6.	Dosagens. Nenhuma dosagem por produto ou por cultura constava no material de origem. Todo o modo de uso aqui é qualitativo (fase e via de aplicação), como estava documentado.

7.	Composição quantitativa. Não há garantias formais de composição (percentuais de N, P, K, micronutrientes ou aminoácidos) no material. As descrições de composição são qualitativas.

8.	Registros e certificações. Números de registro no Ministério da Agricultura e certificações não constavam no material consolidado.

PARTE II

# O produto digital

PRD integral do site Juma-Agro USA: contexto, objetivo, decisões travadas, posicionamento, arquitetura, stack, regulatório, cronograma, critérios de aceite e anexos.

Origem: PRD-Juma-Agro-USA.md — versão 1.0, 07/08/2026, Oceon Desenvolvimento Digital. Fontes declaradas: Briefing-Juma-Agro-USA-Figma.pdf (jul/2026), juma-agro-empresa-e-produtos.md e o site juma-agro.com.br.

# 1. Contexto

A Juma Agro é uma indústria brasileira de fertilizantes especiais e aminoácidos, fundada em 1988 em Mogi Guaçu/SP, com laboratório próprio e quase quatro décadas de ensaios de campo. Em 2026 opera uma filial nos Estados Unidos — a Juma-Agro Fertilizer LLC, em Lakeland, Flórida — e precisa de presença digital própria para esse mercado.

Existe um briefing de julho/2026 para protótipo Figma, ainda incompleto: define direção visual e estrutura de páginas, mas não fecha domínio, conversão, tratamento de dados, regulatório nem cronograma. Este PRD fecha essas lacunas.

Descoberta que redefine o projeto

O site brasileiro (juma-agro.com.br) já tem uma versão inteiramente traduzida para inglês em /en, indexada, com as 10 culturas, produtos e depoimentos. O briefing diz explicitamente "não é uma cópia traduzida" — mas é exatamente isso que já está no ar. O site USA nasce, portanto, tendo que se diferenciar de uma versão em inglês existente, e essa duplicidade precisa ser resolvida no lançamento.

Resultado pretendido: três páginas em inglês, com domínio próprio nos EUA, que apresentem a Juma-Agro como operação americana com lastro brasileiro, e convertam o produtor ou agrônomo em conversa comercial com a LLC da Flórida.

# 2. Objetivo e métricas

Objetivo primário: gerar leads qualificados de produtores e agrônomos americanos para o time da Juma-Agro Fertilizer LLC.

| Métrica | Alvo v1 |
| --- | --- |
| Conversão visitante → lead | ≥ 2,5% |
| LCP (mobile, 4G) | < 2,5s |
| Lighthouse Performance / A11y | ≥ 90 |
| Páginas indexadas sem conflito com /en | 100% |

Sem histórico de tráfego não há baseline; os alvos servem como referência de qualidade técnica, não como compromisso comercial.

# 3. Decisões travadas

| Tema | Decisão |
| --- | --- |
| Conversão | Lead do produtor/agrônomo, atendido pela LLC na Flórida |
| Domínio | Domínio próprio dos EUA, operação digital separada do site BR |
| Resultados de ensaio | Citados, em bu/ac com sc/ha ao lado, sempre com fonte e testemunha |
| Posicionamento | Agro brasileiro como credencial, em seção dedicada na Home |
| Codebase | Repositório novo, Next.js + Tailwind |
| Regionalização | Mapa dos EUA + reordenação de culturas por geolocalização de IP |
| Prazo | 23 dias — entrega 30/08/2026 |
| Escopo | 3 páginas: Home, KMEP Ultra, Aminosan |

Decisões que a Parte III reabre

Duas destas decisões estão sob questionamento pela pesquisa de mercado da Parte III: a premissa de conversão ("lead do produtor") depende de a Juma vender direto ou via canal, e a regionalização depende de uma tabela estado→cultura que precisa ser refeita sobre culturas americanas reais.

# 4. Posicionamento

## 4.1 A tese

O Brasil não é uma ressalva a ser explicada ao produtor americano. É a credencial.

O Brasil produz mais soja que os Estados Unidos e é o único grande produtor que tira duas a três safras do mesmo talhão no mesmo ano. Para um agrônomo americano isso significa algo concreto: no Brasil não existe inverno para quebrar o ciclo da praga. A pressão é de 12 meses, o estresse térmico é rotina e o veranico chega no enchimento. Um produto validado nesse regime foi testado sob severidade que o Corn Belt não impõe.

Linha-mestra

Proven where the growing season never stops.

Quarenta anos de Aminosan sobre agricultura tropical é um ativo que nenhum concorrente americano de biostimulante tem. O enquadramento não é "apesar de brasileiro" — é "porque brasileiro".

## 4.2 O mecanismo de credibilidade

A regra da casa da Juma já é a resposta certa para o ceticismo americano: todo número anda com fonte, local e testemunha ao lado.

57.7 vs 52.6 bu/ac — Acorda Ultra, field trial, Brazil é auditável.

+10% yield solto é propaganda.

O primeiro formato é o que um agrônomo americano respeita. A empresa já faz isso; o trabalho é não perder na tradução.

## 4.3 Conversões de referência

Soja: 1 sc/ha = 0,892 bu/ac · Milho: 1 sc/ha = 0,956 bu/ac · Cana: 1 t/ha = 0,446 ton/ac

| Produto | Cultura | Original | Convertido | Δ | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acorda Ultra | Soja | 64,7 vs 58,9 sc/ha | 57,7 vs 52,6 bu/ac | +5,2 (+9,8%) | Field trial |
| Acorda Ultra | Milho | 196,8 vs 183,4 sc/ha | 188,1 vs 175,3 bu/ac | +12,8 (+7,3%) | Field trial |
| KMEP Ultra | Milho | 231,45 vs 222,12 sc/ha | 221,3 vs 212,3 bu/ac | +8,9 (+4,2%) | Rehagro |
| FitoFert | Soja | 66,30 vs 61,70 sc/ha | 59,2 vs 55,0 bu/ac | +4,1 (+7,5%) | JP Agrícola |
| Aminosan | Soja | +11 e +14 sc/ha | +9,8 e +12,5 bu/ac | sem testemunha | DETEC |
| Aminosan | Soja | +10 sc/ha | +8,9 bu/ac | sem testemunha | Terras Gerais |

Observação relevante: as testemunhas dos ensaios brasileiros (52,6 bu/ac soja, 175,3 bu/ac milho) batem quase exatamente na média nacional americana. Os ensaios são diretamente comparáveis ao benchmark dos EUA — isso é um ativo forte, e deve ser dito explicitamente na página.

Exceção

Os dois resultados de Aminosan aparecem sem testemunha publicada. Se a base for equivalente, representam +19% a +24%, faixa que atrai ceticismo. Pedir a testemunha à Juma antes de publicar (ver §10). Sem ela, publicar apenas o de Lavras/MG (+8,9 bu/ac) ou tratar de forma qualitativa.

# 5. Escopo

#### Dentro da v1

1.	Home USA — apresenta a operação americana

2.	Landing page KMEP Ultra — página comercial de conversão

3.	Landing page Aminosan — página comercial de conversão

4.	Formulário de lead, header, footer, menu mobile

5.	Mapa dos EUA com reordenação de culturas por geolocalização

#### Fora da v1 (arquitetura preparada, conteúdo depois)

Página "Sobre" dedicada — coberta pela seção institucional da Home

Os dois produtos futuros — template de produto reutilizável já preparado

Blog / artigos técnicos

Espanhol (ver §14)

Dealer locator, e-commerce, calculadora de produtividade

# 6. Arquitetura das páginas

## 6.1 Home USA

| # | Seção | Função |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero | Headline grande, imagem de campo americano, subtítulo objetivo, CTA primário. Animação de entrada curta |
| 2 | Barra de prova | 3–4 números com fonte ao lado. Não usar números sem testemunha |
| 3 | Problema | O custo invisível entre o que o campo entrega e o que poderia entregar |
| 4 | Produtos | Dois cards, benefício principal + CTA para a LP |
| 5 | Culturas + mapa | Mapa dos EUA e grid de culturas reordenado por geolocalização (§7) |
| 6 | Brazil story | Seção dedicada: 1988, Sr. Julio Matino, 40 anos de Aminosan, laboratório próprio, agricultura tropical como campo de prova |
| 7 | Prova institucional | Fontes nomeadas (DETEC, Rehagro, NITEC/UNESP, JP Agrícola), lab próprio, LLC na Flórida |
| 8 | Contato | Formulário de lead + endereço de Lakeland |

Decisão de conteúdo

Não replicar as 10 culturas do site BR. Café (só Havaí) e cana (só FL/LA) saem da Home ou entram marcadas como regionais — um produtor de Iowa vendo "Coffee" na lista lê o site como brasileiro traduzido, exatamente o que o briefing pede para evitar.

## 6.2 Template de landing page de produto

Mesmo template para KMEP Ultra e Aminosan, parametrizado — os dois produtos futuros entram sem redesenho.

| # | Seção | Função |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero | Nome, promessa central, imagem do produto, CTA |
| 2 | O problema | Abre pela dor do produtor, não pelo produto |
| 3 | Como funciona | Mecanismo de ação, linguagem técnica e direta |
| 4 | Benefícios | 3–4 cards, frases curtas |
| 5 | Resultados | Tabela tratado vs testemunha, com fonte, local e ano |
| 6 | Culturas e aplicação | Culturas atendidas + janela de aplicação |
| 7 | Dados técnicos | Guaranteed Analysis, embalagens, dose. Bloqueado — ver §10 |
| 8 | CTA final | Formulário ou âncora para o formulário |

KMEP Ultra — potencializador de inseticida com efeito nutricional de potássio. Embalagens 10L e 20L. Copy condicionada à validação regulatória (§9).

Aminosan — foliar de aminoácidos livres de origem vegetal, fermentação enzimática. Embalagens 1L, 10L, 20L. Carro-chefe e produto de origem: a seção Brazil story tem gancho natural aqui.

# 7. Geolocalização e priorização de culturas

Substitui o seletor de estado do briefing. Entrega personalização sem custo de conteúdo: reordena uma lista existente em vez de exigir copy para 50 estados.

## 7.1 Comportamento

1.	Mapa dos EUA exibindo todos os estados, com destaque no estado do visitante.

2.	Todas as culturas sempre aparecem. Só a ordem muda.

3.	Culturas relevantes ao estado detectado vêm primeiro.

4.	Fora dos EUA ou sem detecção → ordem padrão nacional.

5.	Controle discreto "Not in Iowa? Change" para corrigir detecção errada.

6.	Override por querystring ?state=IA para demo e homologação.

## 7.2 Implementação

Header x-vercel-ip-country-region na Vercel — sem serviço externo, sem latência adicional.

Shell da página estático; apenas a seção de culturas resolve por request (PPR ou Server Component lendo headers()).

Tabela estado → ranking de culturas como dado estático versionado no repo (ver Anexo A).

## 7.3 Riscos e mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Starlink, VPN e IP móvel erram estado — comuns em área rural | Controle "Change" visível + fallback nacional |
| Juma testa do Brasil e reporta como bug | Override ?state= + comunicar no handoff |
| SEO / cloaking | Conteúdo idêntico no HTML, só ordem muda. <h2> e texto estáveis |
| IP como dado pessoal sob CCPA | Processado em request, não armazenado. Registrar na privacy policy |

# 8. Design e stack

## 8.1 Direção visual

Do briefing: minimalista, premium, agritech. Títulos grandes e pesados, grids limpos, muito respiro, imagens agrícolas reais, blocos escaneáveis. Evitar cards pequenos competindo, gradientes decorativos e blocos de texto sem quebra.

Base de marca herdada do site BR, a ser reinterpretada — não copiada:

| Token | Valor |
| --- | --- |
| Verde profundo | #004C26 |
| Amarelo-lima | #F0E27A |
| Fundo | #FFFFFF |
| Texto | #1A1A1A |
| Display | Space Grotesk |
| Corpo | Montserrat |
| Botões | pill (9999px) · Cards: 0px |

O briefing sugere Inter, Satoshi, Neue Haas Grotesk ou Manrope. Recomendação: manter Space Grotesk e Montserrat para consistência de marca e mudar a composição — hero, escala tipográfica, densidade e grid. É o que diferencia sem quebrar identidade, e é mais rápido.

## 8.2 Stack

Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind

Deploy Vercel · repositório novo

Fontes locais via next/font · imagens next/image em AVIF/WebP

Animação: CSS/Motion para entrada; sem biblioteca 3D

Conteúdo em arquivos TypeScript tipados — sem CMS na v1 (3 páginas, edição rara, e CMS não cabe em 23 dias)

Formulário: Server Action + envio de e-mail, desacoplado do destino final

# 9. Regulatório e compliance

Bloqueio de maior risco do projeto. Não é técnico e não se resolve com design.

## 9.1 KMEP Ultra e FIFRA

No Brasil o produto é vendido como "potencializador de inseticida com ação desalojante". Sob a FIFRA, um produto distribuído nos EUA com claim de desalojar, expor ou aumentar o controle de praga pode ser enquadrado como pesticida, o que exigiria registro na EPA. Adjuvantes de tanque normalmente escapam disso justamente por não fazerem claim de eficácia.

Traduzir literalmente "dislodges the hidden pest" — texto que hoje está no /en do site BR — é o caminho mais curto para um problema.

Ação: enviar à Juma, na primeira semana, pedido formal de validação dos claims com quem responde pelo regulatório da LLC. Não é opinião da Oceon; é definição do cliente. Enquanto não voltar, a copy do KMEP Ultra fica em rascunho.

Plano B, se os claims não puderem ser usados: reposicionar o KMEP Ultra pelo eixo nutricional (potássio via foliar na aplicação que você já faz), sem claim de eficácia sobre praga. A página funciona, com narrativa diferente.

Correlato: o resultado "74% de controle de bicho-mineiro" não deve ser usado nos EUA. É claim de controle de praga e a cultura (café) praticamente não existe no país.

Escopo ampliado depois do PRD

A pesquisa da Parte III amplia este risco: ele não é exclusivo do KMEP Ultra. As frases hoje publicadas do Aminosan têm a mesma exposição, e a revisão regulatória passa a ser de toda a copy do site.

## 9.2 Fertilizantes

Fertilizante vendido nos EUA exige registro estadual em cada estado, com Guaranteed Analysis no rótulo.

Página de produto sem Guaranteed Analysis não passa no crivo de um dealer americano.

SDS deve estar disponível em PDF.

Claims de rendimento têm exigência de substanciação sob FTC. A prática da Juma (número + fonte + testemunha) já atende, desde que mantida.

## 9.3 Disclaimers obrigatórios

Acompanha todo bloco de resultado

"Results from field trials conducted in Brazil. Field performance varies with climate, soil and management."

# 10. Conteúdo pendente

Itens que a Juma precisa entregar. Os três primeiros bloqueiam a v1.

| # | Item | Impacto | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validação dos claims do KMEP Ultra | Bloqueia a LP inteira | Dia 5 |
| 2 | Guaranteed Analysis dos dois produtos | Bloqueia §7 da LP | Dia 7 |
| 3 | Dose em fl oz/acre ou gal/acre | Bloqueia §7 da LP | Dia 7 |
| 4 | Testemunha dos ensaios de Aminosan | Define se o número mais forte pode ser publicado | Dia 7 |
| 5 | Registros estaduais ativos | Define quais estados destacar no mapa | Dia 10 |
| 6 | Contato comercial da LLC (nome, e-mail, telefone US) | Bloqueia formulário e footer | Dia 10 |
| 7 | Fotos de campo americano em alta | Hero e seções. Sem elas, banco de imagens | Dia 10 |
| 8 | SDS em PDF | Link na LP | Dia 14 |
| 9 | Depoimentos de produtores americanos | Se não houver, seção não entra | Dia 14 |
| 10 | Definição do domínio .us/.com e DNS | Bloqueia deploy de produção | Dia 14 |

Nota sobre depoimentos

O /en atual exibe depoimentos de produtores brasileiros com nome e cidade. O documento consolidado registra que nenhum depoimento real foi fornecido. Não replicar no site USA sem confirmação de que são reais e autorizados.

# 11. SEO e analytics

Conflito com /en: ao lançar, o /en do site BR deve receber canonical apontando para o domínio USA, ou ser despublicado. Sem isso, os dois competem pelas mesmas queries. Decisão do cliente — registrar no handoff.

hreflang entre pt-BR (site BR) e en-US (site USA).

Metadata por página, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt.

Schema.org: Organization + Product nas LPs.

Analytics: Vercel Analytics + GA4. Evento de conversão no submit do formulário.

# 12. Time e cronograma

| Pessoa | Papel |
| --- | --- |
| Gustavo | Gestão, interlocução com a Juma, copy EN, revisão, execução onde travar |
| Pedro | Design no Figma, design system, implementação assistida por IA (Antigravity) |
| Davi | Desenvolvimento Next.js, integrações, performance, deploy |
| Murilo | Comercial/financeiro — fora do operacional |

Caminho crítico

O caminho crítico é o design, não o código. Se o Figma só fechar no dia 12, sobram 11 dias para três páginas com animação. Não serializar: Pedro fecha a Home primeiro e Davi já implementa enquanto Pedro desenha as LPs. Isso exige tokens e componentes definidos no dia 1, não no fim.

## 12.1 Semana 0 — 07 a 09/08 · Fundação

Gustavo: enviar à Juma os pedidos dos itens 1–4 de §10 (prioridade máxima — item 1)

Gustavo: fechar domínio com o cliente

Davi: repo, Next.js, Tailwind, deploy inicial na Vercel

Pedro: moodboard e direção visual

## 12.2 Semana 1 — 10 a 16/08 · Home

Pedro: design system (tokens, tipografia, botões, cards) → entregar até dia 11

Pedro: Home desktop + mobile no Figma → fechar dia 16

Davi: header, footer, menu mobile, formulário, tabela estado→culturas

Gustavo: copy EN da Home; conversão dos dados para bu/ac

## 12.3 Semana 2 — 17 a 23/08 · Home no ar, LPs no Figma

Davi: Home implementada, incluindo mapa e geolocalização → dia 23

Pedro: template de LP no Figma, aplicado aos dois produtos → dia 21

Gustavo: copy EN das LPs (KMEP condicionada à resposta regulatória)

Revisão de Home com o cliente → dia 20

## 12.4 Semana 3 — 24 a 30/08 · LPs e entrega

Davi: LPs implementadas → dia 27

Todos: QA cross-browser, mobile, Lighthouse, revisão de copy → dias 27–28

Deploy de produção, DNS, analytics, sitemap → dia 29

Buffer → dia 30

Buffer

Folga real: 1 dia. Qualquer atraso na resposta regulatória ou no design system consome o buffer. Os dois riscos precisam ser cobrados diariamente.

# 13. Critérios de aceite

## 13.1 Funcional

☐ Três páginas navegáveis em desktop, tablet e mobile

☐ Formulário envia e notifica o destino configurado

☐ Geolocalização reordena culturas; fallback funciona fora dos EUA

☐ Override ?state=XX funciona

☐ Todos os CTAs levam ao destino correto

## 13.2 Conteúdo

☐ Todo número tem fonte, testemunha e unidade dupla

☐ Disclaimer presente em todo bloco de resultado

☐ Guaranteed Analysis publicado nos dois produtos

☐ Copy do KMEP Ultra validada pelo regulatório

## 13.3 Técnico

☐ Lighthouse ≥ 90 em Performance, A11y, SEO, Best Practices

☐ LCP < 2,5s em mobile 4G

☐ Sem erro de console em produção

☐ sitemap.xml, robots.txt, OG e schema no ar

☐ canonical/hreflang resolvendo o conflito com /en

## 13.4 Verificação

1.	npm run build sem erro nem warning de tipo

2.	Lighthouse nas três páginas, mobile e desktop

3.	Geolocalização: testar com ?state=IA, ?state=FL, ?state=CA e acesso real do Brasil

4.	Formulário: submit real e confirmação de recebimento no destino

5.	Navegação por teclado e leitor de tela nas três páginas

6.	Chrome, Safari, Firefox e Edge; iOS Safari e Chrome Android

7.	Validar OG cards no LinkedIn e WhatsApp

# 14. Suposições a confirmar

Resolvidas pelo caminho mais defensável para 23 dias. Contestar aqui é mais barato que depois.

| # | Suposição | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Site em EN-US apenas | Espanhol é relevante em FL, TX e CA, mas dobra o volume de copy e não cabe no prazo. Fica para v2 |
| 2 | Formulário desacoplado, notificação por e-mail + botão de WhatsApp | Se a Juma usa CRM, a integração precisa de credencial até o dia 10 |
| 3 | Sem CMS na v1 | Conteúdo em arquivos TS. Alterações passam por deploy |
| 4 | 23 dias corridos → 30/08/2026, domingo. Entrega prática 28/08 (sexta) | Se forem dias úteis, o prazo real é 08/09 e há folga de uma semana |
| 5 | Café e cana saem da Home USA | Se a Juma quiser mantê-las, entram marcadas como regionais |
| 6 | Depoimentos não entram | Só entram com produtores americanos reais e autorizados |
| 7 | Design system herdado do BR, composição nova | Se o cliente quiser ruptura visual total, o prazo de design cresce ~4 dias |

# 15. Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Resposta regulatória do KMEP atrasa | Alta | Alto | Pedir no dia 1; plano B nutricional pronto |
| Design system atrasa e serializa o time | Média | Alto | Entregar tokens no dia 11, cobrança diária |
| Guaranteed Analysis não chega | Média | Médio | Publicar LP sem a seção e adicionar depois |
| Domínio não definido a tempo | Média | Alto | Subir em domínio provisório da Vercel |
| Fotos de campo americano não chegam | Alta | Médio | Banco de imagens licenciado como fallback |
| Cliente pede mudança estrutural na revisão do dia 20 | Média | Alto | Revisão de Home antecipada para o dia 20, não o 25 |

# Anexo A — Tabela estado → ranking de culturas

Ponto de partida para a seção §7. Conferir contra USDA NASS antes do deploy e cruzar com os registros estaduais ativos (§10, item 5).

Culturas na Home USA: corn · soybeans · cotton · pasture · potato · tomato · citrus · dry-beans

Regionais, exibidas apenas nos estados onde existem: sugarcane (FL, LA, TX) · coffee (HI)

| Estado | Ordem de prioridade |
| --- | --- |
| Default (US) | corn · soybeans · cotton · pasture · potato · tomato · citrus · dry-beans |
| IA | corn · soybeans · pasture · dry-beans |
| IL | corn · soybeans · pasture · tomato |
| NE | corn · soybeans · dry-beans · pasture |
| MN | corn · soybeans · dry-beans · potato |
| IN | corn · soybeans · tomato · pasture |
| OH | corn · soybeans · tomato · pasture |
| SD | corn · soybeans · pasture · dry-beans |
| KS | corn · soybeans · pasture · cotton |
| MO | soybeans · corn · cotton · pasture |
| ND | soybeans · corn · dry-beans · potato |
| WI | corn · soybeans · potato · pasture |
| MI | corn · soybeans · dry-beans · potato |
| TX | cotton · pasture · corn · citrus · sugarcane |
| GA | cotton · pasture · corn · soybeans |
| MS | cotton · soybeans · corn · pasture |
| AR | soybeans · cotton · corn · pasture |
| AL | cotton · pasture · corn · soybeans |
| NC | cotton · soybeans · corn · potato |
| TN | cotton · soybeans · corn · pasture |
| LA | sugarcane · soybeans · cotton · corn |
| FL | citrus · tomato · sugarcane · potato · pasture |
| CA | tomato · citrus · cotton · potato · pasture |
| ID | potato · dry-beans · pasture · corn |
| WA | potato · pasture · corn |
| OR | potato · pasture |
| CO | corn · dry-beans · potato · pasture |
| AZ | cotton · citrus · pasture |
| OK | pasture · cotton · corn · soybeans |
| KY | pasture · corn · soybeans |
| ME | potato · pasture |
| HI | coffee · sugarcane |

Estados não listados usam a ordem default. Culturas não citadas no ranking de um estado entram depois, na ordem default.

Esta tabela está marcada para revisão

Esta tabela foi montada sobre as 10 culturas brasileiras da Juma. A pesquisa da Parte III demonstra que a lista de partida está errada para o mercado americano: faltam amêndoa, morango, uva, folhosas e amendoim, e sobram café, cana, feijão e pastagem. A tabela precisa ser refeita depois que a Juma responder o Bloco B da Parte III.

# Anexo B — Referência dos produtos

## KMEP Ultra®

Categoria BR: potencializador de inseticidas, ação desalojante + efeito nutricional de potássio

Uso: sempre em mistura com o defensivo, via pulverização

Culturas BR: soja, milho, café, feijão, algodão, citros, tomate

Embalagens: 10L, 20L

Resultado publicável: milho, 221,3 vs 212,3 bu/ac (231,45 vs 222,12 sc/ha) — Rehagro

Não publicar nos EUA: "74% de controle de bicho-mineiro" (claim de controle + cultura irrelevante)

Status da copy: bloqueada até validação regulatória (§9)

## Aminosan®

Categoria BR: fertilizante foliar com aminoácidos livres de origem vegetal por fermentação enzimática, com N, P e K

Uso: foliar, isolado ou em mistura, dos estágios iniciais às fases reprodutivas

Culturas BR: soja, milho, café, algodão, feijão, citros, tomate, batata

Embalagens: 1L, 10L, 20L

História: criado por Julio Matino antes da fundação da empresa; deu origem à Juma Agro em 1988. Mais de 40 anos de mercado

Resultados: Taquarivaí/SP +9,8 e +12,5 bu/ac (DETEC) · Lavras/MG +8,9 bu/ac (Terras Gerais) — ambos sem testemunha publicada, ver §4

## Contatos e institucional

Juma-Agro Fertilizer LLC — 3928 Anchuca Drive, Suite 11, Lakeland, FL 33811

Sede BR — R. Victor Acierini, 2.370, Distrito Industrial, Mogi Guaçu, SP

Fundação: 1988 · Fundador: Sr. Julio Matino · Propósito: "Together we feed the world"

Fontes de ensaio citáveis: DETEC · Rehagro · JP Agrícola · Terras Gerais · NITEC/UNESP · UENP

PARTE III

# Mercado e regulatório nos Estados Unidos

Pesquisa de mercado e regulatória: três achados que mudam premissas do PRD, a decisão que governa todo o resto, a revisão das culturas e os 50 pedidos organizados por decisão destravada.

Origem: DEFINICOES-MERCADO-USA.md — pesquisa de mercado e regulatória realizada em 09/08/2026. Substitui a versão anterior de PEDIDOS-JUMA.md, considerada administrativa demais; organiza o que precisamos da Juma por decisão que a informação destrava, não por tipo de arquivo.

# 1. O que a pesquisa revelou

Três achados que mudam premissas do PRD. Estão aqui porque definem as perguntas certas.

## Achado 1 — O Aminosan tem a mesma exposição regulatória do KMEP Ultra

O PRD tratava o risco FIFRA como problema do KMEP. Está errado.

A EPA multou a Douglas Plant Health em US$ 437.000 (2022) por claims de root stimulation, foliar formulation e accelerated growth em rótulo — a Agência entendeu que indicavam intenção pesticida sob FIFRA. A definição de plant regulator na FIFRA §2(v) alcança qualquer substância destinada a "acelerar ou retardar a taxa de crescimento ou de maturação, ou de outro modo alterar o comportamento das plantas".

A draft guidance da EPA (2020, ainda a política vigente) traça a linha assim:

| Formulação | Enquadramento |
| --- | --- |
| "improves soil/seed nutrient conditions for root growth" | Pode ser não-pesticida |
| "root/shoot stimulator" | Geralmente exige registro como pesticida |

Agora compare com o que a Juma diz hoje do Aminosan, em português e já traduzido no /en:

"Faster recovery — the plant grows again after stress"

"aceleram a fotossíntese, a absorção e a atividade enzimática"

"melhor pegamento na fase reprodutiva"

São exatamente as construções que a guidance classifica do lado errado da linha. A diferença entre uma frase segura e uma multa de seis dígitos é redação.

Consequência para o projeto

A revisão regulatória não é de uma página, é de toda a copy do site. E não é a Oceon quem decide onde fica a linha.

## Achado 2 — A praga-âncora do KMEP Ultra acabou de chegar aos EUA

No Brasil, o caso de uso mais forte do KMEP Ultra é cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), com ensaio Rehagro. Nos Estados Unidos:

185 condados em 16 estados com presença confirmada de corn leafhopper na safra 2025 (Pioneer)

Nebraska registrou corn stunt pelo segundo ano consecutivo (UNL CropWatch)

A praga transmite quatro patógenos associados ao corn stunt (Crop Protection Network)

Ou seja: os EUA estão no início de um problema que o Brasil enfrenta há mais de uma década. É a materialização literal da tese "o Brasil é a credencial" — não como retórica de marca, mas como vantagem técnica verificável. Nenhum concorrente americano tem dez anos de campo com essa praga.

É a cunha de entrada mais forte que os dois produtos têm. E é perecível: em três ou quatro safras os americanos terão sua própria base de conhecimento.

Inseparável do risco

Falar de corn leafhopper é falar de controle de praga, que é o gatilho FIFRA do Achado 1. A oportunidade e o risco são o mesmo texto.

## Achado 3 — O citros da Flórida é a pior porta de entrada, apesar de ser a mais próxima

A LLC fica em Lakeland, Polk County, coração histórico do citros. A tentação óbvia é entrar por ali. A literatura diz o contrário:

90% da área e 80% das árvores de citros da Flórida estão afetadas por HLB (Singerman & Useche, via HortScience)

Programas de nutrição foliar aprimorada (ENP) foram amplamente testados na Flórida e a maioria dos estudos conclui que não são economicamente custo-efetivos

Stansly & Roka (2013): efeito isolado da nutrição foliar sobre produtividade de −4%, a um custo de US$ 643/acre

Stansly et al. (2014): variação de −24% a +23%, custo de US$ 729/acre, BCR médio de 0,4

Um agrônomo de citros da Flórida conhece esses números. Chegar lá vendendo foliar de aminoácido para árvore com HLB é entrar na conversa mais cética do país sobre exatamente a sua categoria — e o mercado está encolhendo.

Leitura provável

Lakeland foi escolha logística (Polk County é o polo de fosfato da Flórida, porto de Tampa ao lado), não escolha de mercado. Precisa ser confirmado com a Juma — se a tese comercial deles for citros, isso é uma conversa a ter antes de escrever qualquer página.

# 2. A decisão que governa todo o resto

Tudo no site — culturas, copy, prova, CTA, mapa — decorre de uma escolha que a Juma ainda não nos comunicou:

A pergunta

A Juma quer volume em row crop ou margem em specialty crop?

São dois negócios diferentes, com dois sites diferentes.

|  | Row crop (corn, soybeans, cotton) | Specialty crop (hortaliças, frutas, batata) |
| --- | --- | --- |
| Área | Dezenas de milhões de acres | Centenas de milhares |
| Valor bruto por acre | ~US$ 600–1.000 | US$ 4.000–20.000 |
| Tolerância a custo de foliar | Baixíssima — precisa ROI ~3:1 comprovado | Alta — US$ 50/acre é ruído |
| Quem decide a compra | Agrônomo de retail (Nutrien Ag Solutions, Helena, Wilbur-Ellis, coop) | Produtor, consultor independente, PCA licenciado |
| Como a marca entra | Só se o retail carregar o produto no catálogo | Venda direta e relacionamento são viáveis |
| Prova exigida | Ensaio replicado, multi-local, preferencialmente land-grant | Demonstração local e resultado visível |
| O site serve para | Gerar demanda que pressiona o canal | Gerar lead que vira venda |

Impacto no PRD

Isto ameaça a premissa de conversão já travada no PRD. Decidimos "lead do produtor". Se a Juma for para row crop, o produtor americano de milho não compra direto — ele compra do agrônomo do retail. Um site de lead-gen para produtor, nesse cenário, gera contato que a Juma não consegue atender e não constrói o canal que ela precisa.

Não estou pedindo para mudar a decisão. Estou dizendo que ela depende de uma informação que ainda não temos.

# 3. As culturas: o erro de partida

O PRD assume que as culturas do site USA saem das 10 culturas brasileiras da Juma. Essa premissa está errada.

A lista das 10 culturas é uma lista brasileira: ela reflete o que existe em escala no Brasil, não o que é relevante nos EUA. Duas distorções opostas:

## 3.1 Culturas que estão na lista e não deveriam estar no site USA

| Cultura | Realidade americana |
| --- | --- |
| Café | Só Havaí, área irrisória. Descartar |
| Cana | FL, LA e TX apenas. Nicho regional |
| Feijão | Dry beans existe (ND, MI, NE), mas é nicho |
| Pastagem | Área imensa, mas o pecuarista americano praticamente não usa fertilizante foliar. O modelo do Revigo+Pasto não traduz |

## 3.2 Culturas americanas de altíssimo valor que a Juma provavelmente atende e não estão na lista — porque não existem no Brasil em escala

| Cultura | Por que importa | Onde |
| --- | --- | --- |
| Amêndoa, pistache, noz | Valor por acre altíssimo e cultura de uso intensivo de nutrição foliar. Um dos maiores mercados de foliar do mundo | CA |
| Morango | Valor por acre altíssimo, alta pressão de ácaro e trips, uso intensivo de foliar. Plant City fica a ~20 milhas de Lakeland | FL (inverno), CA |
| Uva | Mesa e vinho, uso intensivo de nutrição foliar | CA, WA |
| Alface e folhosas | Ciclo curto, altíssimo valor, muita aplicação | CA, AZ |
| Amendoim | Alta pressão de doença e inseto, perto da LLC | GA, AL, FL, TX |
| Trigo, alfafa, arroz | Área grande, margem menor | Planícies, CA, AR |

O morango da Flórida merece destaque: alto valor, altíssima adoção de foliar e biostimulante, pressão de trips e ácaro — pragas crípticas, que se escondem, exatamente o caso de uso em que um agente desalojante faz sentido agronômico — e fica na porta da LLC.

A pergunta certa

A pergunta certa para a Juma não é "quais das nossas 10 culturas levamos para os EUA". É: em quais culturas americanas o KMEP Ultra e o Aminosan funcionam — independentemente de termos ou não experiência com elas no Brasil?

# 4. O que perguntar

Organizado por decisão destravada. Cada bloco tem a pergunta e o que ela define no site.

## Bloco A — Estratégia de mercado

Destrava: culturas do site, mapa regional, CTA, tom da copy. Sem isso, o Pedro não pode desenhar a Home.

1.	Qual é o mercado-alvo prioritário nos primeiros 24 meses: row crop de escala ou specialty crop de alto valor? Se ambos, qual vem primeiro?

2.	Por que Lakeland? Logística e porto, proximidade do citros, ou presença de um parceiro comercial?

3.	Existe meta de faturamento ou volume para os EUA? Em quantos acres?

4.	A Juma quer ser conhecida nos EUA como empresa de nutrição vegetal, como empresa de tecnologia de aplicação, ou como marca brasileira de agro?

## Bloco B — Culturas e adequação técnica

Destrava: seção de culturas, mapa regional, tabela estado→cultura, LPs.

5.	Para KMEP Ultra e para Aminosan, separadamente: em quais culturas americanas o produto tem eficácia e posicionamento definidos? Incluir culturas que não existem no Brasil — amêndoa, morango, uva, folhosas, amendoim, trigo, arroz, alfafa.

6.	Existe alguma cultura americana em que o produto não deve ser posicionado? Por incompatibilidade, fitotoxicidade ou ausência de registro?

7.	Existe restrição de rótulo que limite culturas nos EUA?

8.	Quais estados são prioridade comercial nos primeiros 12 meses, e por quê?

9.	A Juma já tem presença, parceiro ou cliente em algum estado? Onde?

## Bloco C — O caso do corn leafhopper

Destrava: o argumento de diferenciação mais forte que temos.

10.	A Juma tem consciência de que o corn leafhopper chegou aos EUA e está em 16 estados?

11.	Quanto material técnico existe sobre KMEP Ultra e cigarrinha: quantos ensaios, quantos anos, quantos locais, qual delineamento? O ensaio Rehagro é o único?

12.	Existe agrônomo da Juma capaz de falar sobre manejo de cigarrinha com público americano — em webinar, artigo técnico, field day?

13.	A Juma vê o posicionamento "o Brasil convive com essa praga há uma década" como ativo de marca a explorar nos EUA?

## Bloco D — Regulatório (reformulado — agora cobre os dois produtos)

Destrava: toda a copy. Item mais urgente do projeto.

14.	Rótulo aprovado nos EUA dos dois produtos, em PDF. Nos EUA o rótulo define o que pode ser afirmado. Se não existe rótulo americano, essa é a informação mais importante do projeto.

15.	Quem responde pelo regulatório da Juma-Agro Fertilizer LLC? Nome e contato. É advogado ou consultoria especializada em FIFRA?

16.	Os dois produtos estão registrados como fertilizante em quais estados? Números de registro.

17.	Algum dos dois tem registro EPA?

18.	A copy do site será revisada por alguém sob a ótica da FIFRA antes do ar? Precisamos saber quem e com que prazo.

19.	Os produtos são posicionados nos EUA como fertilizante foliar, biostimulante ou adjuvante? A categoria muda o vocabulário e o enquadramento legal.

20.	Existe interesse em certificações que abrem mercado: OMRI Listed (orgânico), CDFA OIM (Califórnia), WSDA, ou a certificação de biostimulante do The Fertilizer Institute — que concorrentes como a Verdesian já usam?

21.	Prop 65 da Califórnia e limites estaduais de metais pesados: os produtos atendem?

## Bloco E — Prova

Destrava: a seção de resultados, que é o coração das LPs.

22.	Testemunha dos ensaios de Aminosan (Taquarivaí/DETEC e Lavras/Terras Gerais): produtividade do controle, ano, cultivar, repetições, delineamento. Hoje temos o ganho sem a base.

23.	Existe algum ensaio nos EUA, mesmo preliminar ou em área de demonstração?

24.	Há ensaio conduzido por universidade — brasileira ou americana? Vale muito mais que ensaio privado no crivo americano. UF/IFAS, UC Davis, Iowa State, Purdue, Texas A&M são as referências.

25.	Os ensaios brasileiros são replicados, randomizados e multi-local? Um agrônomo americano vai perguntar.

26.	Podemos citar nominalmente DETEC, Rehagro, Terras Gerais, JP Agrícola e NITEC/UNESP?

## Bloco F — Economia por acre

Destrava: a seção de ROI, que é como o americano decide.

27.	Preço por galão ou litro nos EUA dos dois produtos.

28.	Custo por acre na dose recomendada.

29.	A Juma tem cálculo de ROI por acre que sustente a venda?

Por que importa

O produtor americano decide por ROI explícito, não por benefício descrito. Com milho a ~US$ 4,30/bu, o ganho de 8,9 bu/ac do KMEP Ultra vale ~US$ 38/acre — o produto precisa custar bem menos que isso para fazer sentido. Esse cálculo é a página inteira. Sem preço, a LP fica sem o argumento que mais converte.

## Bloco G — Canal e comprador

Destrava: o CTA, e possivelmente a premissa de conversão do PRD.

30.	Como a Juma pretende vender nos EUA: direto ao produtor, via distribuidor, via retail, ou private label?

31.	Já existe distribuidor ou revenda nos EUA? Quais e onde?

32.	Há conversa em andamento com retail nacional — Nutrien Ag Solutions, Helena, Wilbur-Ellis, GROWMARK?

33.	Quem atende o lead nos EUA: nome, cargo, e-mail, telefone americano, fuso, idiomas?

34.	O time americano é agronômico ou apenas comercial? Define se o CTA "Talk to an agronomist" é honesto.

35.	Existe CRM?

## Bloco H — Concorrência

Destrava: posicionamento e diferenciação da copy.

36.	Contra quem a Juma entende que compete nos EUA? Referências da categoria: Verdesian, Stoller (Corteva), Agro-K, Loveland/Nutrien, BRANDT, Yara, Helena.

37.	Qual o diferencial declarado frente a eles? Preço, tecnologia, origem, suporte técnico?

38.	O mercado norte-americano de biostimulantes é de US$ 1,34 bi em 2026, crescendo 12,6% ao ano, com row crop como segmento de expansão mais rápida. A Juma tem leitura própria desse mercado ou algum estudo contratado?

## Bloco I — Assets

Destrava: o Figma do Pedro.

39.	Fotos dos produtos com rótulo americano. Frasco com rótulo em português numa LP em inglês entrega na primeira olhada que o site é traduzido.

40.	Fotos de campo, aplicação e equipe nos Estados Unidos, em alta resolução.

41.	Razão social completa da LLC, endereço e telefone para o rodapé.

42.	Logo da LLC, se houver variação, e manual de marca.

43.	SDS dos dois produtos, versão americana, em PDF.

44.	Existe produtor americano disposto a dar depoimento com nome?

45.	Os depoimentos hoje publicados no /en (João Carvalho, Ricardo Marques, André Souza) são reais e autorizados? O material consolidado registra que nenhum depoimento foi fornecido.

## Bloco J — Domínio e jurídico

46.	Qual domínio? Já comprado? Quem tem acesso ao registrador?

47.	Decisão sobre o /en do site brasileiro: redirect, canonical ou despublicar?

48.	Política de privacidade e termos: a Juma fornece ou a Oceon providencia? O site coleta dados de residentes da Califórnia, o que atrai a CCPA.

## Bloco K — Próximos produtos

49.	Quais são os outros dois produtos que entrarão no mercado americano?

50.	Já têm registro nos EUA? Previsão de entrada no site?

# 5. Prioridade

| Ordem | Bloco | Por quê | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A — Estratégia de mercado | Sem isso o Pedro não desenha a Home | Imediato |
| 2 | D — Regulatório | Define toda a copy, dos dois produtos | Imediato |
| 3 | B — Culturas | Define seção de culturas e mapa | 3 dias |
| 4 | G — Canal | Pode mudar o CTA e a premissa do PRD | 3 dias |
| 5 | F — Preço e ROI | É o argumento que mais converte | 5 dias |
| 6 | E — Prova | Coração das LPs | 5 dias |
| 7 | C — Corn leafhopper | Maior diferencial disponível | 7 dias |
| 8 | I, J — Assets e domínio | Bloqueiam design e deploy | 10 dias |
| 9 | H, K — Concorrência e futuros | Enriquecem, não bloqueiam | 14 dias |

# 6. Impactos no PRD

Três seções do PRD (Parte II deste documento) precisam de revisão depois das respostas:

| Seção | O que muda |
| --- | --- |
| §9 Regulatório | Risco FIFRA passa a cobrir os dois produtos, não só o KMEP. Toda a copy entra em revisão |
| §7 e Anexo A | A tabela estado→cultura foi montada sobre as 10 culturas brasileiras. Precisa ser refeita sobre as culturas americanas reais dos produtos |
| §2 e §3 | A premissa "lead do produtor" depende da resposta do Bloco G. Se a venda for via canal, o site tem outro objetivo |

# Anexo — Fontes consultadas (09/08/2026)

| Fonte | Dado |
| --- | --- |
| Pioneer, Corn Stunt Disease and Corn Leafhopper Sampling 2025 | 185 condados, 16 estados; 3,8% dos espécimes positivos |
| UNL CropWatch | Corn stunt em Nebraska por segundo ano consecutivo |
| Crop Protection Network | Corn leafhopper transmite quatro patógenos do corn stunt |
| HortScience 55(5):604 — Citrus Greening: Management Strategies | 90% da área e 80% das árvores da FL com HLB; ENP não custo-efetivo na maioria dos estudos |
| Stansly & Roka (2013); Stansly et al. (2014) | Nutrição foliar isolada: −4% de produtividade a US$ 643/ac; BCR médio 0,4 |
| Beveridge & Diamond, 2025 Update on Plant Biostimulant Regulation under FIFRA | Multa de US$ 437.000 à Douglas Plant Health (2022); draft guidance 2020 é a política vigente |
| EPA Draft Guidance for Plant Regulator Label Claims (2020) | Linha entre claim nutricional e claim de estimulação |
| Mordor Intelligence | Mercado NA de biostimulantes: US$ 1,34 bi em 2026, CAGR 12,58% |
| UF/IFAS CG091 | Recomendação de 120–160 lb N/acre em citros |

Ressalva de dados

Áreas plantadas e valores por acre citados na seção 3 são ordens de grandeza de referência, não dados verificados nesta pesquisa. Confirmar em USDA NASS antes de usar em qualquer material publicado.

PARTE IV

# Pedidos operacionais à Juma

A versão operacional da lista de pedidos, organizada por bloqueio de entrega — com a tabela do Guaranteed Analysis para preenchimento e o texto pronto do e-mail crítico.

Origem: PEDIDOS-JUMA.md — projeto Juma-Agro USA · 3 páginas · entrega 30/08/2026. Interlocutores conhecidos: Rodrigo Henrique Moraes (Coord. Comunicação) e Debora Macias (Marketing).

Endereçamento

Os itens do Bloco 1 precisam ser dirigidos a quem responde pelo regulatório da LLC nos EUA, não ao marketing.

Relação com a Parte III

Este documento foi, no arquivo de origem, declarado como substituído pela pesquisa da Parte III — por ser "administrativo demais". Ele permanece aqui integralmente porque contém itens operacionais que a Parte III não repete: a tabela em branco do Guaranteed Analysis, o detalhamento de dose em unidades americanas, o plano B do KMEP e o texto pronto do e-mail. A Parte V cruza as duas listas em um painel único.

# Bloco 0 — O pedido que resolve mais de um item

## Rótulo (label) aprovado nos EUA do KMEP Ultra e do Aminosan, em PDF

Nos Estados Unidos o rótulo é a fonte da verdade legal do produto: o que está nele é o que pode ser dito na comunicação. Um único arquivo por produto entrega de uma vez:

Guaranteed Analysis completo

"Derived from" (obrigatório no rótulo americano)

Claims autorizados — define a copy da landing page

Dose e modo de uso em unidades americanas

Densidade, embalagens e precauções

Cenário alternativo

Se o rótulo americano ainda não existe, isso por si só é a informação mais importante do projeto, porque muda o que as páginas podem afirmar. Nesse caso, seguir com os blocos abaixo item a item.

# Bloco 1 — Bloqueia a landing page (pedir imediatamente)

## 1.1 Situação regulatória do KMEP Ultra

O produto está registrado na EPA? Se sim, número de registro.

Está registrado como fertilizante em quais estados? Números de registro por estado.

Existe consultoria ou responsável regulatório nos EUA? Nome e contato.

Os claims usados no Brasil — ação desalojante, expõe a praga escondida, aumenta o contato com o inseticida — já foram revisados por alguém nos EUA?

Por que perguntamos

Sob a FIFRA, um produto distribuído nos EUA com claim de desalojar, expor ou aumentar o controle de praga pode ser enquadrado como pesticida, o que exigiria registro na EPA. Adjuvantes normalmente não são registrados justamente por não fazerem claim de eficácia. Precisamos saber o que está autorizado antes de escrever a página. Esse mesmo texto já está no ar hoje em juma-agro.com.br/en.

Se os claims não puderem ser usados, temos plano B: posicionar o KMEP Ultra pelo eixo nutricional (potássio via foliar na aplicação que o produtor já faz), sem claim sobre praga. A página funciona — só precisamos saber a tempo.

## 1.2 Guaranteed Analysis dos dois produtos

Como consta no rótulo americano:

| Campo | KMEP Ultra | Aminosan |
| --- | --- | --- |
| Total Nitrogen (N) % |  |  |
| Available Phosphate (P₂O₅) % |  |  |
| Soluble Potash (K₂O) % |  |  |
| Micronutrientes (%) |  |  |
| Free amino acids (%) |  |  |
| Organic carbon (%) |  |  |
| Derived from |  |  |
| Densidade (lb/gal) |  |  |
| pH |  |  |

Tabela para preenchimento pela Juma a partir do rótulo americano.

## 1.3 Dose e posicionamento em unidades americanas

Dose em fl oz/acre ou gal/acre, por cultura

Estágio de aplicação em terminologia americana (V3, V6, R1, R3…)

Número de aplicações por ciclo

Compatibilidade de mistura e ordem no tanque

Restrições: intervalo pré-colheita, temperatura, incompatibilidades conhecidas

# Bloco 2 — Bloqueia seções específicas (até dia 14/08)

## 2.1 Ensaios de Aminosan — a testemunha

Os dois resultados publicados aparecem sem a testemunha ao lado:

Taquarivaí/SP: +11 e +14 sc/ha — fonte DETEC

Lavras/MG: +10 sc/ha — fonte Terras Gerais

Precisamos, para cada um: produtividade da testemunha, ano, cultivar, número de repetições e delineamento.

Por que importa

É o número mais forte que a Juma tem e hoje é o mais frágil. Sem testemunha, um agrônomo americano lê como ganho de 20% a 24% e desconfia. Com a testemunha ao lado, ele consegue conferir — e a base dos outros ensaios da Juma (52,6 bu/ac em soja) bate quase exatamente na média nacional americana, o que joga a favor de vocês.

## 2.2 Autorização de uso das fontes

Podemos citar nominalmente DETEC, Rehagro, Terras Gerais, JP Agrícola, NITEC/UNESP nas páginas? Há contrato ou autorização que restrinja?

## 2.3 Existe algum ensaio conduzido nos Estados Unidos?

Mesmo preliminar, mesmo em área de demonstração na Flórida. Um único dado local vale mais que dez brasileiros para o produtor americano.

## 2.4 Atendimento do lead

Quem recebe e responde o lead nos EUA: nome, cargo, e-mail e telefone americano

Horário e fuso de atendimento

O atendimento é em inglês, espanhol ou ambos?

A Juma usa CRM? Qual? (define a integração do formulário)

Existe WhatsApp Business com número americano?

## 2.5 Modelo de venda nos EUA

A venda é direta ao produtor, via distribuidor, ou ambos?

Já existem distribuidores ou revendas nos EUA? Em quais estados?

Em quais estados a Juma pode legalmente vender hoje?

O que está em jogo

Isso define quais estados destacamos no mapa e qual é o CTA correto. Se a venda é via distribuidor, "Talk to an agronomist" pode ser o CTA errado.

## 2.6 Domínio

Qual domínio será usado? Já foi comprado?

Quem tem acesso ao registrador para apontar o DNS?

Decisão sobre o /en atual do site brasileiro: vira redirect para o site USA, recebe canonical, ou é despublicado? Se ficar como está, os dois sites competem pelas mesmas buscas em inglês.

# Bloco 3 — Assets e conteúdo (até dia 18/08)

## 3.1 Fotos de produto com o rótulo americano

Não servem as fotos do site brasileiro. Um produtor americano vendo o frasco com rótulo em português entende na hora que está num site traduzido — exatamente o que o briefing pediu para evitar.

## 3.2 Fotos de campo nos Estados Unidos

Lavoura, aplicação, equipe em campo americano, alta resolução. Sem elas, usaremos banco de imagens licenciado — funciona, mas perde autenticidade.

## 3.3 Identidade da LLC

Razão social completa e endereço para o rodapé

A LLC usa a mesma logo ou tem variação?

Manual de marca, se existir

SDS dos dois produtos em PDF (versão americana)

## 3.4 Depoimentos

Existe algum cliente ou produtor americano disposto a dar depoimento com nome?

Os depoimentos hoje publicados em /en (João Carvalho, Ricardo Marques, André Souza) são reais e autorizados?

Regra

Não vamos replicá-los no site USA sem essa confirmação.

## 3.5 Política de privacidade e termos

A Juma tem texto jurídico próprio ou a Oceon deve providenciar?

O site coletará dados de residentes da Califórnia, o que atrai a CCPA. Precisamos de aviso de privacidade adequado.

# Bloco 4 — Contexto para os próximos produtos

Sem urgência, mas útil agora para o template não precisar ser refeito:

Quais são os outros dois produtos que entrarão no mercado americano?

Previsão de quando entram no site

Já têm registro nos EUA?

# Resumo por urgência

| Prioridade | Itens | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Rótulo americano · situação regulatória do KMEP · Guaranteed Analysis · dose | Imediato |
| Alto | Testemunha do Aminosan · contato da LLC · domínio · modelo de venda | 14/08 |
| Médio | Fotos com rótulo US · fotos de campo · SDS · depoimentos | 18/08 |
| Baixo | Próximos dois produtos | Sem prazo |

# Anexo — Texto sugerido para o pedido crítico

E-mail pronto para envio, dirigido a Rodrigo Moraes. Assunto e corpo abaixo, na íntegra.

Assunto

Juma-Agro USA — informações regulatórias e técnicas para as páginas de produto

Olá Rodrigo, tudo bem?

Estamos desenvolvendo as páginas do KMEP Ultra e do Aminosan para o mercado americano e precisamos de algumas informações para que a comunicação reflita exatamente o que está autorizado nos Estados Unidos.

O item mais importante é o rótulo aprovado dos dois produtos nos EUA, em PDF. Nos Estados Unidos o rótulo define o que pode ser afirmado na comunicação, e ele nos entrega de uma vez o Guaranteed Analysis, os claims permitidos, a dose por acre e o "derived from".

Junto com isso, precisamos saber com quem podemos falar sobre o regulatório da Juma-Agro Fertilizer LLC. A questão específica é sobre o KMEP Ultra: no Brasil ele é comunicado como potencializador de inseticida com ação desalojante, e nos Estados Unidos claims de desalojar ou aumentar o controle de praga podem exigir registro na EPA. Queremos confirmar o que está autorizado antes de escrever a página — e temos uma alternativa pronta pelo eixo nutricional, caso seja necessário.

Por fim, dois itens rápidos: a produtividade da testemunha nos ensaios de Aminosan de Taquarivaí e Lavras (temos o ganho, mas não a base de comparação), e o contato comercial nos Estados Unidos que receberá os leads do site.

Como a entrega está prevista para 30/08, esses itens são os que definem o cronograma. Consegue nos ajudar a direcionar?

Abraço,

Gustavo — Oceon

PARTE V

# Consolidação

Painel único de pendências cruzando as três listas, calendário de cobrança, matriz de riscos unificada, tensões entre os documentos e a sequência de decisão recomendada.

Origem: Camada produzida nesta compilação. Não substitui nenhum documento anterior: cruza as Partes II, III e IV e explicita onde elas se contradizem, se sobrepõem ou deixam lacuna.

# 1. Painel único de pendências

As três listas de pendências do projeto — §10 do PRD, os cinco blocos de PEDIDOS-JUMA.md e os onze blocos de DEFINICOES-MERCADO-USA.md — descrevem o mesmo conjunto de bloqueios em níveis diferentes de detalhe. A tabela abaixo unifica os três em uma lista só, com a referência cruzada de onde cada item aparece.

| ID | Pendência | A quem pedir | O que trava | Referências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Rótulo americano aprovado dos dois produtos, em PDF | Regulatório da LLC | Claims, Guaranteed Analysis, dose e "derived from" — resolve P2, P3 e parte de P4 | IV·Bloco 0 · III·D14 |
| P2 | Validação regulatória da copy — dos dois produtos | Regulatório da LLC / consultoria FIFRA | Toda a copy do site. A LP do KMEP fica em rascunho até voltar | II·§9 · II·§10-1 · III·Achado 1 · III·D18 · IV·1.1 |
| P3 | Guaranteed Analysis completo | Regulatório / técnico | Seção 7 das duas LPs. Sem ela, dealer americano não valida a página | II·§10-2 · IV·1.2 |
| P4 | Dose em fl oz/acre ou gal/acre, por cultura e estágio | Técnico | Seção 7 das LPs e a tabela de aplicação | II·§10-3 · IV·1.3 |
| P5 | Definição do mercado-alvo: row crop × specialty crop | Diretoria / comercial | Culturas, mapa, CTA, tom da copy — e o design da Home | III·Parte II · III·A1 |
| P6 | Culturas americanas em que cada produto funciona | Técnico / agronômico | Seção de culturas, mapa regional e a tabela estado→cultura do Anexo A | III·B5 a B7 |
| P7 | Modelo de venda nos EUA: direto, distribuidor, retail ou private label | Comercial | O CTA e possivelmente a premissa de conversão do PRD | III·G30 a G32 · IV·2.5 |
| P8 | Preço por galão/litro e custo por acre nos EUA | Comercial | A seção de ROI — o argumento que mais converte para o produtor americano | III·F27 a F29 |
| P9 | Testemunha dos ensaios de Aminosan (Taquarivaí e Lavras) | Técnico / P&D | Define se o número mais forte da empresa pode ser publicado | II·§4 · II·§10-4 · III·E22 · IV·2.1 |
| P10 | Registros estaduais ativos como fertilizante (por estado) | Regulatório | Quais estados destacar no mapa e onde a Juma pode vender hoje | II·§10-5 · III·D16 · IV·1.1 · IV·2.5 |
| P11 | Contato comercial da LLC: nome, cargo, e-mail, telefone US, fuso, idiomas | Comercial | Formulário, footer e a honestidade do CTA | II·§10-6 · III·G33-G34 · IV·2.4 |
| P12 | Fotos de produto com rótulo americano | Marketing | Hero e cards de produto — evita a leitura de "site traduzido" | III·I39 · IV·3.1 |
| P13 | Fotos de campo, aplicação e equipe nos EUA, em alta resolução | Marketing | Hero e seções. Fallback: banco de imagens licenciado | II·§10-7 · III·I40 · IV·3.2 |
| P14 | SDS dos dois produtos, versão americana, em PDF | Regulatório / técnico | Link obrigatório na LP | II·§10-8 · III·I43 · IV·3.3 |
| P15 | Depoimentos: existe produtor americano? Os do /en são reais e autorizados? | Marketing | Se não houver, a seção não entra | II·§10-9 · III·I44-I45 · IV·3.4 |
| P16 | Domínio definido, comprado, com acesso ao registrador | Cliente / TI | Deploy de produção e DNS | II·§10-10 · III·J46 · IV·2.6 |
| P17 | Decisão sobre o /en do site BR: redirect, canonical ou despublicar | Cliente | Conflito de indexação entre os dois sites | II·§11 · III·J47 · IV·2.6 |
| P18 | Política de privacidade e termos (com CCPA) | Jurídico / Oceon | Rodapé, formulário e conformidade da geolocalização | II·§7 · III·J48 · IV·3.5 |
| P19 | Autorização para citar DETEC, Rehagro, Terras Gerais, JP Agrícola, NITEC/UNESP | Jurídico / técnico | Toda a prova institucional e as tabelas de resultado | III·E26 · IV·2.2 |
| P20 | Existe ensaio nos EUA, mesmo preliminar ou de demonstração? | Técnico | Um dado local vale mais que dez brasileiros | III·E23 · IV·2.3 |
| P21 | Ensaio conduzido por universidade e delineamento dos ensaios brasileiros | Técnico / P&D | A credibilidade da seção de resultados no crivo americano | III·E24-E25 |
| P22 | Material técnico sobre KMEP Ultra e cigarrinha (nº de ensaios, anos, locais) | Técnico | O maior diferencial disponível — e perecível | III·C10 a C13 |
| P23 | Categoria de posicionamento nos EUA: fertilizante, biostimulante ou adjuvante | Regulatório | O vocabulário inteiro da copy e o enquadramento legal | III·D19 |
| P24 | Certificações: OMRI, CDFA OIM, WSDA, TFI biostimulant | Regulatório / comercial | Acesso a mercados orgânico e Califórnia | III·D20 |
| P25 | Prop 65 da Califórnia e limites estaduais de metais pesados | Regulatório | Poder vender na Califórnia | III·D21 |
| P26 | Identidade da LLC: razão social, endereço, telefone, logo, manual de marca | Marketing | Rodapé e design system | III·I41-I42 · IV·3.3 |
| P27 | CRM em uso e credenciais de integração | Comercial / TI | Integração do formulário (senão, e-mail + WhatsApp) | II·§14-2 · III·G35 · IV·2.4 |
| P28 | Leitura de concorrência e diferencial declarado | Comercial | Posicionamento e diferenciação da copy | III·H36 a H38 |
| P29 | Quais são os outros dois produtos e quando entram | Comercial | Não bloqueia a v1; evita refazer o template depois | III·K49-K50 · IV·Bloco 4 |
| P30 | Por que Lakeland? Logística, citros ou parceiro comercial | Diretoria | A tese comercial inteira. Confirma ou derruba o Achado 3 | III·A2 |

Legenda das referências: II = Parte II (PRD) · III = Parte III (mercado, com o bloco e o número original da pergunta) · IV = Parte IV (pedidos operacionais).

# 2. Calendário unificado de cobrança

Os três documentos usam escalas de prazo diferentes — o PRD conta em dias de projeto, o arquivo de pedidos usa datas e o de mercado usa janelas relativas. A tabela abaixo converte tudo para datas, assumindo o dia 1 = 07/08/2026 (início declarado no PRD) e entrega em 30/08/2026.

| Data-limite | Pendências | Consequência se atrasar |
| --- | --- | --- |
| Imediato (até 11/08) | P1 · P2 · P5 · P30 | O design da Home não começa e a copy não sai do rascunho. Consome o buffer de 1 dia diretamente |
| 13/08 (dia 7) | P3 · P4 · P9 | A seção 7 das LPs entra sem dados técnicos; o número mais forte da empresa não pode ser publicado |
| 16/08 (dia 10) | P6 · P7 · P8 · P10 · P11 · P13 | O mapa vai ao ar com dados não confirmados, o CTA fica em risco e a LP perde a seção de ROI |
| 20/08 (dia 14) | P12 · P14 · P15 · P16 · P17 · P18 · P19 | Deploy de produção fica sem domínio; seções de prova e depoimento saem do escopo |
| Enriquecem, não bloqueiam | P20 · P21 · P22 · P23 · P24 · P25 · P26 · P27 · P28 · P29 | A v1 vai ao ar sem eles, com perda de diferenciação e de alcance de mercado |

Ambiguidade que vale uma semana

O PRD assume 23 dias corridos, o que faz a entrega cair em 30/08/2026, um domingo — entrega prática 28/08 (sexta). Se o contrato falar em dias úteis, o prazo real é 08/09/2026 e há uma semana inteira de folga. Essa é a primeira coisa a confirmar, porque muda a leitura de todos os prazos acima.

# 3. Matriz de riscos consolidada

Une os riscos de §15 do PRD, os riscos de geolocalização de §7 e os riscos novos levantados pela pesquisa de mercado.

| Risco | Origem | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta regulatória atrasa — agora para os dois produtos | PRD §15 + Achado 1 | Alta | Crítico | Pedir no dia 1 ao regulatório da LLC, não ao marketing. Plano B nutricional pronto para o KMEP; para o Aminosan, reescrever mecanismo em linguagem nutricional |
| Mercado-alvo indefinido trava o design da Home | Achado / Parte II do mercado | Alta | Crítico | Escalar a pergunta à diretoria. Enquanto não vier, Pedro desenha o sistema de componentes, não a composição da Home |
| Copy publicada é enquadrada como claim de pesticida sob FIFRA | Achado 1 | Média | Crítico | Nenhuma frase de mecanismo vai ao ar sem revisão de quem responde pelo regulatório. Precedente: multa de US$ 437 mil |
| Design system atrasa e serializa o time | PRD §15 | Média | Alto | Tokens entregues no dia 11, cobrança diária |
| Domínio não definido a tempo | PRD §15 | Média | Alto | Subir em domínio provisório da Vercel |
| CTA errado para o modelo de venda real | Parte II do mercado | Média | Alto | Não fechar o CTA antes da resposta do Bloco G. Formulário desacoplado permite trocar o destino |
| Tabela estado→cultura publicada com culturas erradas para os EUA | Parte III do mercado | Alta | Médio | Refazer o Anexo A depois do Bloco B; conferir contra USDA NASS antes do deploy |
| Guaranteed Analysis não chega | PRD §15 | Média | Médio | Publicar LP sem a seção e adicionar depois |
| Fotos de campo americano não chegam | PRD §15 | Alta | Médio | Banco de imagens licenciado como fallback |
| Cliente pede mudança estrutural na revisão | PRD §15 | Média | Alto | Revisão de Home antecipada para o dia 20 |
| Geolocalização erra o estado (Starlink, VPN, IP móvel) | PRD §7 | Alta | Baixo | Controle "Change" visível, fallback nacional e override ?state= |
| Juma testa do Brasil e reporta a geolocalização como bug | PRD §7 | Alta | Baixo | Override ?state= comunicado no handoff |
| Conflito de indexação com o /en do site BR | PRD §11 | Alta | Médio | Canonical ou despublicação decidida pelo cliente antes do lançamento |
| Depoimentos do /en replicados sem autorização | PRD §10 + Parte I §9 | Média | Alto | Não publicar nenhum depoimento sem confirmação de que é real e autorizado |
| Janela do corn leafhopper se fecha — oportunidade perdida | Achado 2 | Certa | Alto | Tratar o material técnico de cigarrinha como prioridade de conteúdo, respeitando o limite FIFRA. Em 3–4 safras os americanos terão base própria |
| Entrada pelo citros da Flórida encontra mercado cético e em retração | Achado 3 | Média | Alto | Confirmar a tese comercial com a Juma antes de escrever qualquer página |

# 4. Tensões entre os documentos

Pontos em que os quatro arquivos se contradizem ou se desatualizam. Cada um traz a recomendação de qual versão prevalece.

| # | Tensão | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escopo do risco FIFRA. O PRD (§9) trata como problema do KMEP Ultra. A pesquisa (Achado 1) demonstra que o Aminosan tem a mesma exposição. | Prevalece a pesquisa. Tratar toda a copy como sujeita a revisão regulatória, e reescrever §9 do PRD nesses termos. |
| 2 | Origem das culturas do site USA. O PRD monta o Anexo A sobre as 10 culturas brasileiras. A pesquisa mostra que a lista de partida está errada para os EUA. | Prevalece a pesquisa. O Anexo A vira rascunho até a resposta do Bloco B; nenhuma cultura vai ao ar sem confirmação técnica de eficácia no contexto americano. |
| 3 | Citros na Flórida. O Anexo A do PRD coloca citrus como primeira cultura de FL. O Achado 3 mostra que é a conversa mais cética do país sobre essa categoria. | Não usar citros como cunha de entrada. Se a Juma confirmar que a tese comercial é citros, isso precisa ser discutido antes da copy — não durante. |
| 4 | Pastagem. O PRD mantém pasture entre as culturas da Home. A pesquisa registra que o pecuarista americano praticamente não usa fertilizante foliar. | Retirar pastagem da Home USA ou tratá-la como regional, junto com café e cana. |
| 5 | Premissa de conversão. O PRD trava "lead do produtor". Se o alvo for row crop, quem decide a compra é o agrônomo do retail. | Manter a decisão travada apenas até a resposta do Bloco G. O formulário desacoplado já permite trocar o destino sem retrabalho de código. |
| 6 | Duas listas de pedidos. O arquivo de mercado declara que substitui o de pedidos. | Nenhum dos dois substitui o outro na prática: a Parte IV tem itens operacionais ausentes na Parte III. Use o painel da seção 1 como lista única de trabalho. |
| 7 | Depoimentos. O /en publica depoimentos assinados (João Carvalho, Ricardo Marques, André Souza); o material consolidado registra que nenhum depoimento real foi fornecido. | Contradição a resolver com o cliente antes de qualquer publicação. Até lá, seção de depoimento fora do escopo. |
| 8 | Cronologia do Aminosan. Fundação em 1988 e "mais de 40 anos de mercado" não fecham entre si, já que o produto antecede a empresa. | Confirmar com Rodrigo Moraes antes de usar o número na Brazil story — é justamente a seção em que a data vira argumento. |
| 9 | Prova na Home vs escopo da v1. A barra de prova da Home usa os melhores números disponíveis, e os mais fortes são de Acorda Ultra e FitoFert — produtos que não entram na v1 americana. | Confirmar com a Juma se esses produtos serão vendidos nos EUA. Citar resultado de produto indisponível gera lead para algo que não se pode vender. |
| 10 | Revigo CoMoNi. Aparece na listagem da linha de nutrição, mas não está entre as nove fórmulas documentadas. | Confirmar se é uma décima fórmula, nome comercial alternativo ou registro desatualizado. Não bloqueia a v1. |

# 5. Lacunas de arquitetura abertas pela pesquisa

A pesquisa de mercado sugere duas seções que o template de LP do PRD (§6.2) não prevê. Ambas afetam o design, então precisam de decisão antes de o Figma fechar.

| Lacuna | Por que existe | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Seção de economia por acre / ROI | O PRD prevê "Resultados" e "Dados técnicos", mas nenhuma seção de custo por acre. A pesquisa é explícita: o produtor americano decide por ROI explícito, e "esse cálculo é a página inteira". | Prever a seção no template desde já, mesmo que entre depois com os números de P8. Estruturá-la como ganho em bu/ac × preço da commodity − custo do produto por acre. |
| Seção ou bloco de corn leafhopper | É o diferencial mais forte e mais perecível dos dois produtos, e não aparece na arquitetura de nenhuma das três páginas. | Decidir se entra como bloco na LP do KMEP, como conteúdo técnico separado, ou como argumento dentro da Brazil story — sempre dentro do limite FIFRA definido por P2. |

# 6. Sequência de decisão recomendada

Ordem em que as respostas destravam trabalho. Cada passo depende do anterior; tentar antecipar gera retrabalho.

1.	Confirmar a base do prazo (dias corridos ou úteis). Muda todo o resto do calendário e custa um e-mail.

2.	Escalar P1, P2, P5 e P30 ao mesmo tempo, para as pessoas certas: rótulo e regulatório para quem responde pela LLC; mercado-alvo e a razão de Lakeland para a diretoria. O texto do e-mail da Parte IV cobre P1, P2 e P9 — falta acrescentar P5 e P30.

3.	Com P5 respondido, Pedro fecha a composição da Home e a lista de culturas entra em revisão com o time técnico da Juma (P6).

4.	Com P2 respondido, a copy dos dois produtos sai do rascunho. Até lá, escrever a estrutura e os blocos que não fazem claim de mecanismo.

5.	Com P7 respondido, o CTA é fechado e o formulário aponta para o destino definitivo (P11, P27).

6.	Com P8 e P9 respondidos, entram as duas seções que mais convertem: ROI por acre e resultados com testemunha.

7.	Com P16 e P17 resolvidos, o deploy de produção e o SEO fecham sem conflito com o /en.

8.	O restante (P20 a P29) enriquece o site em iterações posteriores e não deve segurar o lançamento.

# 7. Glossário

Termos regulatórios e de mercado usados ao longo do documento, na ordem em que costumam aparecer numa conversa sobre o projeto.

| Termo | O que é e por que importa aqui |
| --- | --- |
| FIFRA | Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act — lei federal americana que regula pesticidas. É ela que transforma um claim de mecanismo em obrigação de registro. |
| EPA | Environmental Protection Agency — agência que aplica a FIFRA e registra pesticidas. |
| Plant regulator | Categoria da FIFRA §2(v): substância destinada a acelerar ou retardar crescimento ou maturação, ou alterar o comportamento das plantas. É a definição que alcança claims de biostimulante. |
| Guaranteed Analysis | Declaração obrigatória de composição no rótulo americano de fertilizante. Sem ela, a página de produto não passa no crivo de um dealer. |
| Derived from | Declaração obrigatória das fontes das matérias-primas no rótulo americano. |
| SDS | Safety Data Sheet — ficha de segurança. Deve estar disponível em PDF no site. |
| Registro estadual | Fertilizante vendido nos EUA exige registro em cada estado. Define onde a Juma pode legalmente vender. |
| FTC | Federal Trade Commission — exige substanciação de claims de rendimento. A prática da Juma (número + fonte + testemunha) já atende. |
| CCPA | California Consumer Privacy Act — atinge o site porque ele coleta dados de residentes da Califórnia, incluindo IP usado na geolocalização. |
| Prop 65 | Lei da Califórnia sobre advertência de substâncias químicas; relevante para limites de metais pesados em fertilizantes. |
| OMRI Listed · CDFA OIM · WSDA | Certificações que habilitam uso em produção orgânica (nacional, Califórnia e Washington). Abrem mercados de alto valor. |
| TFI | The Fertilizer Institute — mantém certificação de biostimulante já usada por concorrentes como a Verdesian. |
| Row crop | Culturas de escala e baixa margem por acre: milho, soja, algodão. Compra decidida pelo agrônomo do retail. |
| Specialty crop | Hortaliças, frutas, nozes e batata. Altíssimo valor por acre, venda direta viável, tolerância a custo de foliar. |
| Retail (ag retail) | Rede de distribuição agronômica americana — Nutrien Ag Solutions, Helena, Wilbur-Ellis, GROWMARK. É o canal que carrega o produto no catálogo. |
| PCA | Pest Control Adviser — consultor licenciado, figura central na recomendação em specialty crop, sobretudo na Califórnia. |
| Land-grant | Universidades públicas americanas com missão de extensão agrícola (UF/IFAS, UC Davis, Iowa State, Purdue, Texas A&M). Ensaio conduzido por elas vale muito mais que ensaio privado. |
| HLB (Huanglongbing) | Greening dos citros. Afeta 90% da área da Flórida e é a razão de o citros ser a pior porta de entrada. |
| ENP | Enhanced Nutritional Program — programas de nutrição foliar aprimorada testados na Flórida contra HLB; a maioria dos estudos os considera não custo-efetivos. |
| BCR | Benefit-Cost Ratio. Um BCR de 0,4 significa retorno de 40 centavos por dólar investido. |
| bu/ac · sc/ha | Bushels por acre (unidade americana) e sacas por hectare (brasileira). O site publica sempre as duas: soja 1 sc/ha = 0,892 bu/ac · milho 1 sc/ha = 0,956 bu/ac. |
| Testemunha (check) | Parcela sem tratamento, base de comparação do ensaio. Sem ela, o número é propaganda, não prova. |
| Corn leafhopper (Dalbulus maidis) | Cigarrinha-do-milho. Vetora dos patógenos do corn stunt; confirmada em 185 condados de 16 estados americanos na safra 2025. |

# 8. Índice de referências e fontes

## 8.1 Fontes de ensaio da Juma citáveis

| Fonte | O que valida | Autorização de citação |
| --- | --- | --- |
| DETEC | Ensaios de soja com Aminosan (Taquarivaí/SP) | Pendente (P19) |
| Terras Gerais | Avaliação de soja com Aminosan (Lavras/MG) | Pendente (P19) |
| Rehagro | KMEP Ultra em milho (cigarrinha) e café (bicho-mineiro) | Pendente (P19) |
| JP Agrícola | FitoFert em soja (Paragominas/PA) | Pendente (P19) |
| NITEC/UNESP | Túnel de vento da Linha Redutan | Pendente (P19) |
| UENP | Parceria acadêmica no Projeto DESATA | Pendente (P19) |
| Ensaios internos Juma-Agro | Acorda Cana, Linha Revigo, RevigoPhos Amino, Revigo + Milho, Revigo + Pasto, Supermix, Revigo Cobre Ultra | — |

## 8.2 Fontes externas de pesquisa (09/08/2026)

| Fonte | Dado que sustenta |
| --- | --- |
| Pioneer — Corn Stunt Disease and Corn Leafhopper Sampling 2025 | 185 condados em 16 estados; 3,8% dos espécimes positivos |
| UNL CropWatch | Corn stunt em Nebraska por segundo ano consecutivo |
| Crop Protection Network | Corn leafhopper transmite quatro patógenos do corn stunt |
| HortScience 55(5):604 — Citrus Greening: Management Strategies | 90% da área e 80% das árvores da Flórida com HLB; ENP não custo-efetivo na maioria dos estudos |
| Stansly & Roka (2013) | Nutrição foliar isolada: −4% de produtividade a US$ 643/acre |
| Stansly et al. (2014) | Variação de −24% a +23%, custo de US$ 729/acre, BCR médio 0,4 |
| Beveridge & Diamond — 2025 Update on Plant Biostimulant Regulation under FIFRA | Multa de US$ 437.000 à Douglas Plant Health (2022); a draft guidance de 2020 segue vigente |
| EPA — Draft Guidance for Plant Regulator Label Claims (2020) | A linha entre claim nutricional e claim de estimulação |
| Mordor Intelligence | Mercado norte-americano de biostimulantes: US$ 1,34 bi em 2026, CAGR 12,58% |
| UF/IFAS CG091 | Recomendação de 120–160 lb N/acre em citros |

## 8.3 Documentos internos do projeto

| Arquivo | Data | Consolidado em |
| --- | --- | --- |
| PRD-Juma-Agro-USA.md (v1.0) | 07/08/2026 | Parte II |
| juma-agro-empresa-e-produtos.md | 07/08/2026 | Parte I |
| PEDIDOS-JUMA.md | 08–09/08/2026 | Parte IV |
| DEFINICOES-MERCADO-USA.md | 09/08/2026 | Parte III |
| Briefing-Juma-Agro-USA-Figma.pdf | jul/2026 | Citado como fonte do PRD; não integra esta compilação |

Escopo desta compilação

O briefing em PDF é fonte declarada do PRD, mas não é um arquivo .md auditado — seu conteúdo entra aqui apenas pelo que o PRD registra dele (direção visual, estrutura de páginas e a instrução de que o site "não é uma cópia traduzida").

Fim do documento. Compilado em 09/08/2026 pela Oceon Desenvolvimento Digital a partir dos quatro arquivos de trabalho do projeto Juma-Agro USA.